ADR-002 — MVP e Escopo do Produto

Status: APROVADO
Versão: 2.1
Tipo: Architecture Decision Record (ADR)
Data: 2026-09-09
Decisão: Definição do escopo funcional e dos limites do MVP
Decisão vinculada: ADR-003, ADR-004, ADR-005, ADR-007 e ADR-008

1. Contexto

O produto será desenvolvido como um SaaS para gestão operacional de empresas do segmento de vidraçaria.

O MVP deve ser a menor versão capaz de permitir a validação do produto em uma operação real, utilizando dados, usuários, pedidos e processos reais.

O objetivo do MVP não é entregar um ERP completo, mas validar se o sistema consegue sustentar o fluxo operacional central da empresa.

O critério fundamental adotado é:

Se o piloto consegue operar um pedido real do orçamento ao aceite/conclusão sem determinada funcionalidade, essa funcionalidade não faz parte do MVP.

O fluxo central considerado para o MVP é:

Orçamento → Pedido → Conferência → Liberação → Engenharia essencial → Estoque → Produção → Controle necessário → Expedição → Obra/Instalação → Aceite/Conclusão.

O MVP também deverá possuir os recursos transversais necessários para que esse fluxo seja seguro, rastreável e operacionalmente utilizável.

2. Definição de pedido real

Para fins deste ADR:

Pedido real é aquele que representa uma operação efetivamente executada ou destinada à execução pela empresa-piloto, utilizando dados, regras e condições reais, ainda que determinados processos acessórios sejam temporariamente executados fora do SaaS.

O uso de dados fictícios isoladamente não será considerado suficiente para validar o MVP.

3. Decisão

Será adotado um MVP focado no fluxo operacional central, priorizando a capacidade de executar e rastrear uma operação real de ponta a ponta.

O MVP não deverá conter todas as funcionalidades dos módulos previstos para o produto definitivo.

A existência de um módulo no MVP não significa que todas as funcionalidades desse módulo estejam incluídas.

A classificação adotada será:

- MVP: necessário para operar e validar o fluxo central;

- Release 1: necessário para profissionalizar, ampliar e escalar a operação;

- Futuro: recursos avançados, otimizações e funcionalidades não essenciais.

4. Composição do MVP

4.1 Base / Estrutura

Incluído no MVP:

- estrutura multiempresa;

- isolamento entre empresas;

- identificação única de registros;

- estrutura organizacional necessária;

- usuários e acesso;

- parâmetros estruturais;

- auditoria;

- informações necessárias para rastreabilidade.

4.2 Cadastros

Incluído no MVP:

- clientes;

- contatos;

- produtos;

- serviços;

- materiais;

- componentes;

- fornecedores quando necessários;

- unidades;

- categorias;

- estruturas técnicas;

- equipes;

- demais cadastros indispensáveis ao fluxo.

4.2.1 Importação inicial de dados

O MVP deverá suportar uma importação inicial controlada dos dados necessários à operação do cliente-piloto.

A importação poderá contemplar, conforme necessidade real do piloto:

- clientes;

- contatos;

- produtos;

- serviços;

- materiais;

- componentes;

- fornecedores;

- preços;

- demais dados cadastrais indispensáveis ao início da operação.

A importação deverá utilizar arquivos ou formatos estruturados e deverá possuir, no mínimo:

- validação dos dados recebidos;

- identificação de registros inválidos;

- identificação de inconsistências;

- apresentação de erros;

- possibilidade de correção antes da efetivação;

- conferência dos dados importados;

- registro da operação para fins de auditoria;

- identificação da origem dos dados importados.

A importação deverá evitar a criação de registros duplicados quando houver critérios confiáveis de identificação.

A responsabilidade pela conferência final dos dados importados deverá permanecer com o responsável definido para o processo.

Não fazem parte do MVP:

- migração histórica completa;

- migração irrestrita de todos os dados existentes;

- ferramentas complexas de ETL;

- integrações automatizadas de importação não essenciais;

- sincronizações permanentes com sistemas externos para manutenção automática desses cadastros.

Caso durante o piloto seja demonstrado que determinada integração ou mecanismo adicional de importação é indispensável ao fluxo principal, sua inclusão deverá seguir o processo de governança e controle de escopo definido neste ADR.

4.3 Comercial / Orçamentos

Incluído de forma simplificada:

- criação de orçamento;

- itens;

- quantidades;

- medidas;

- preços;

- descontos;

- condições comerciais básicas;

- validade;

- revisão;

- aprovação;

- histórico;

- conversão em pedido.

Não fazem parte do MVP:

- CRM avançado;

- funil comercial avançado;

- campanhas;

- automações comerciais complexas;

- comissionamento avançado.

4.4 Pedidos

Incluído no MVP:

- conversão de orçamento;

- conferência;

- alterações controladas;

- liberação;

- prioridade;

- histórico;

- informações comerciais e técnicas;

- vínculo com engenharia;

- vínculo com estoque;

- vínculo com produção;

- vínculo com expedição;

- vínculo com instalação;

- conclusão;

- rastreabilidade de ponta a ponta.

4.5 Engenharia

A Engenharia do MVP deverá contemplar somente o necessário para transformar o pedido em informação executável.

Incluído:

- especificações técnicas;

- medidas;

- composição;

- componentes;

- materiais;

- quantidades;

- características técnicas;

- necessidades de produção;

- necessidades de materiais;

- validações essenciais;

- revisões;

- histórico.

A modelagem deverá dar atenção especial a:

- barras;

- cantoneiras;

- perfis;

- demais materiais lineares relevantes à operação.

Não fazem parte do MVP:

- otimização avançada de corte;

- simulações complexas;

- algoritmos avançados de aproveitamento;

- otimização matemática avançada.

4.6 Estoque

Incluído:

- estoque;

- saldos;

- entradas;

- saídas;

- reservas;

- separação;

- consumo;

- movimentações;

- ajustes controlados;

- inventário;

- rastreabilidade;

- vínculo com pedidos;

- vínculo com produção.

O estoque deverá refletir as necessidades do fluxo operacional e preservar a integridade das quantidades.

4.7 PCP / Produção

Incluído:

- geração de produção;

- ordens/etapas;

- liberação;

- fila básica;

- status;

- apontamentos;

- consumo de materiais;

- quantidade produzida;

- perdas/refugos básicos;

- retrabalho;

- conclusão;

- rastreabilidade.

O MVP deverá suportar execução parcial, preservando a relação entre:

- quantidade planejada;

- quantidade realizada;

- quantidade pendente.

Não fazem parte do MVP:

- sequenciamento avançado;

- simulação de capacidade;

- otimização matemática;

- balanceamento avançado;

- programação automática;

- análise avançada de gargalos;

- OEE;

- manutenção.

4.8 Expedição / Logística

Incluído:

- preparação;

- separação;

- conferência;

- carregamento;

- despacho;

- entrega;

- ocorrências;

- rastreabilidade.

Deverá também suportar operações parciais, mantendo:

- planejado;

- realizado;

- pendente.

Não fazem parte do MVP:

- otimização de rotas;

- telemetria de frota;

- gestão logística avançada.

4.9 Obra / Instalação

Incluído:

- agendamento;

- obra;

- endereço;

- equipe;

- responsável;

- agenda;

- materiais;

- execução;

- observações;

- ocorrências;

- pendências;

- execução parcial;

- conclusão;

- aceite;

- evidências;

- encerramento.

O módulo deverá estar preparado para operação offline conforme definido no ADR-005.

4.10 Usuários e Permissões

Incluído:

- usuário;

- perfil;

- permissões;

- escopo por empresa/unidade;

- acesso por módulo;

- acesso por função;

- acesso por ação;

- permissões individuais quando aplicáveis;

- autoridade;

- validade;

- auditoria;

- autorização no backend.

A arquitetura deverá respeitar a separação entre:

Usuário → Perfil → Permissões

conforme ADR-001.

4.11 Configurações

Incluído:

- parâmetros da empresa;

- unidades;

- numerações;

- status;

- regras configuráveis;

- parâmetros operacionais;

- notificações;

- configurações de permissões.

Regras de negócio que possam variar entre empresas deverão ser configuráveis quando necessário, evitando hard-code específico do cliente-piloto.

4.12 Notificações

No MVP:

- notificações internas;

- e-mail;

- push, condicionado à decisão do ADR-008.

WhatsApp e SMS não poderão bloquear o fluxo principal do sistema.

As preferências de comunicação deverão respeitar as regras aplicáveis de privacidade e LGPD.

4.13 Qualidade

Será disponibilizado somente o mínimo necessário para controle operacional:

- inspeção essencial;

- registro de não conformidade;

- bloqueio;

- aprovação/reprovação;

- retrabalho;

- liberação;

- histórico.

Funcionalidades avançadas de qualidade ficam para Release 1.

4.14 Financeiro

O Financeiro do MVP será deliberadamente limitado.

Deverá manter:

- valor do pedido;

- condições de pagamento;

- parcelas planejadas;

- situação financeira básica;

- registro de pagamento/recebimento quando necessário;

- vínculo com o pedido.

Não fazem parte do MVP:

- estrutura completa de contas a receber;

- contas a pagar;

- cobrança;

- conciliação;

- fluxo de caixa completo;

- integração bancária;

- DRE;

- centros de custo avançados;

- relatórios financeiros avançados.

O objetivo é evitar a criação de um “mini módulo financeiro completo” dentro do MVP.

4.15 Fiscal

O escopo fiscal do MVP será condicionado às decisões do ADR-004.

Não deverão ser criadas premissas fiscais não definidas nesse ADR.

4.16 Indicadores

O MVP deverá possuir somente indicadores operacionais básicos necessários para acompanhamento do fluxo.

Não fazem parte do MVP:

- BI avançado;

- dashboards analíticos complexos;

- análises preditivas;

- indicadores avançados de desempenho.

4.17 Integrações

Somente integrações indispensáveis ao funcionamento do MVP serão incluídas.

Integrações não essenciais ficam para fases posteriores.

4.18 Abastecimento / Compras

O módulo completo de Compras não fará parte do MVP.

Entretanto, quando houver necessidade de aquisição de material durante o MVP, o sistema deverá:

- registrar a necessidade;

- identificar o material;

- registrar a quantidade;

- permitir acompanhamento da necessidade.

A efetivação da compra poderá ocorrer fora do SaaS durante o MVP.

5. Funcionalidades explicitamente fora do MVP

Ficam fora do MVP:

- Compras completas;

- Qualidade avançada;

- Financeiro completo;

- Fiscal completo além do necessário definido pelo ADR-004;

- PCP avançado;

- sequenciamento avançado;

- simulação de capacidade;

- otimização matemática;

- OEE;

- manutenção;

- BI avançado;

- CRM avançado;

- automações avançadas;

- IA;

- funcionalidades preditivas;

- integrações não essenciais;

- otimizações avançadas de produção e corte.

Nenhuma dessas funcionalidades deverá ser antecipada por interpretação de outros documentos.

6. Fluxo mínimo validado

O MVP será considerado operacionalmente válido quando um pedido real puder percorrer:

Orçamento → Aprovação/Conversão → Conferência → Liberação → Engenharia → Reserva/Disponibilidade → Produção → Controle necessário → Expedição → Instalação → Aceite/Conclusão → Encerramento.

As informações produzidas em uma etapa deverão alimentar a etapa seguinte, evitando redigitação desnecessária.

O sistema deverá preservar:

- responsável;

- data/hora;

- alterações;

- aprovações;

- histórico de status;

- materiais;

- produção;

- expedição;

- instalação;

- ocorrências;

- conclusão.

O MVP deverá suportar exceções operacionais básicas, incluindo:

- material indisponível;

- necessidade de aquisição;

- produção parcial;

- expedição parcial;

- instalação parcial;

- item reprovado;

- retrabalho;

- pendência;

- atraso;

- ocorrência de expedição;

- ocorrência de instalação;

- retorno;

- cancelamento;

- bloqueio.

7. Critérios de sucesso do MVP

O MVP deverá demonstrar que:

- o fluxo principal pode ser executado de ponta a ponta;

- as informações são preservadas entre as etapas;

- os usuários conseguem executar suas responsabilidades;

- os principais bloqueios operacionais são tratados;

- existe rastreabilidade;

- existe integridade de dados;

- existe isolamento entre empresas;

- não é necessário utilizar planilhas externas para controlar o núcleo do fluxo;

- operações parciais são corretamente representadas;

- o sistema pode ser utilizado com dados e usuários reais.

Não é requisito do MVP que todos os módulos estejam completos.

8. Relação com o cliente-piloto

O cliente-piloto serve para validar o produto, e não para definir um produto exclusivo para ele.

Novas necessidades identificadas durante o piloto deverão ser classificadas como:

- defeito;

- correção necessária;

- necessidade essencial do produto;

- melhoria/backlog;

- necessidade específica do cliente.

Uma necessidade poderá entrar no MVP quando:

- bloquear o fluxo principal;

- comprometer integridade dos dados;

- comprometer segurança;

- representar obrigação legal;

- demonstrar que uma premissa fundamental do produto estava incorreta;

- for indispensável ao propósito do produto.

Solicitações específicas do cliente não entrarão automaticamente no produto.

Deverá ser avaliado se são:

- configuração;

- funcionalidade padrão;

- melhoria futura;

- customização controlada;

- solicitação não aplicável ao produto.

Qualquer aumento relevante de escopo deverá registrar:

- funcionalidade;

- motivo;

- impacto;

- justificativa;

- impacto no cronograma;

- impacto de desenvolvimento;

- funcionalidade que eventualmente será removida ou postergada.

9. Consequências aceitas

A decisão aceita conscientemente:

- MVP incompleto;

- algumas atividades temporariamente executadas fora do SaaS;

- funcionalidades avançadas postergadas;

- ajustes decorrentes do uso real;

- priorização dinâmica baseada em evidências;

- algumas automações manuais durante o piloto.

Não são aceitos:

- perda de dados;

- vazamento entre empresas;

- ausência de rastreabilidade essencial;

- inconsistência de dados;

- impossibilidade de concluir o fluxo principal;

- falhas graves de segurança;

- descumprimento legal aplicável.

A prioridade de desenvolvimento será:

- fluxo operacional;

- segurança, integridade, rastreabilidade e estabilidade;

- usabilidade e produtividade;

- suporte;

- funcionalidades avançadas.

Estratégia:

Validar → Aprender → Priorizar → Evoluir.

10. Alternativas consideradas

Alternativa A — Produto completo antes do piloto

Rejeitada.

Aumentaria custo, prazo e risco antes de obter validação real.

Alternativa B — Todos os módulos no MVP, porém simplificados

Rejeitada.

Ainda produziria um escopo excessivamente amplo e reduziria o foco.

Alternativa C — MVP focado no fluxo operacional central

APROVADA.

Permite validar a principal hipótese do produto com menor risco.

Alternativa D — MVP específico para o cliente-piloto

Rejeitada.

Criaria risco de transformar o piloto em projeto sob medida.

11. Dependências

Este ADR possui dependências com:

ADR-001 — Usuários / Permissões

Define a arquitetura de acesso e autorização.

ADR-003 — Cliente-piloto

Define formalmente o cliente-piloto, responsabilidades e critérios de validação.

ADR-004 — Fiscal

Define o escopo fiscal efetivamente necessário ao MVP.

ADR-005 — Offline

Define o funcionamento offline, especialmente para Obra/Instalação.

ADR-007 — Notificações

Define os canais e regras de comunicação.

ADR-008 — Plataforma do aplicativo de campo

Será necessária para definir a estratégia definitiva de PWA versus aplicativo nativo e, consequentemente, o push.

12. Governança do MVP

Este ADR representa o limite oficial do MVP.

Nenhum outro documento poderá ampliar esse escopo por interpretação.

Qualquer alteração deverá registrar:

- decisão anterior;

- nova decisão;

- motivo;

- impacto funcional;

- impacto técnico;

- impacto no prazo;

- consequências;

- data;

- responsável pela decisão.

O ADR deverá ser versionado.

Alterações posteriores não deverão apagar silenciosamente decisões anteriores.

13. Decisões postergadas

Ficam para definição posterior:

- planos comerciais;

- preços;

- gateway de pagamento;

- métodos de pagamento da assinatura;

- período de teste;

- onboarding self-service;

- regras de PAST_DUE;

- regras de SUSPENDED;

- roadmap completo da Release 1;

- integrações futuras;

- aprofundamento fiscal;

- aprofundamento financeiro;

- funcionalidades avançadas de BI;

- funcionalidades avançadas de automação e IA.

A arquitetura deverá permanecer preparada para evolução sem exigir reconstrução do núcleo do produto.

14. Resultado esperado

O MVP deverá ser suficientemente pequeno para ser desenvolvido e validado com rapidez, mas suficientemente completo para permitir uma operação real do fluxo principal.

A definição final é:

O MVP não busca ser um ERP completo. Busca provar que o SaaS consegue controlar, com segurança, rastreabilidade e integridade, o fluxo operacional central de uma vidraçaria desde o orçamento até a conclusão do pedido.

Status final: APROVADO

Versão consolidada: 2.1
Alteração desta versão: inclusão de importação inicial controlada de dados necessários ao piloto.