ADR-003 — CLIENTE-PILOTO

Documento Oficial — Versão 1.0

Status: CONSOLIDADO — AGUARDANDO APROVAÇÃO FINAL
Tipo: Decisão Arquitetural / Produto
Abrangência: SaaS Industrial

1. Objetivo

Definir as diretrizes para seleção, implantação, operação, acompanhamento, homologação e encerramento do cliente-piloto do SaaS Industrial.

O cliente-piloto será utilizado como ambiente real e controlado para:

- validar o produto;

- validar os processos;

- identificar problemas;

- avaliar usabilidade;

- testar integrações;

- verificar qualidade dos dados;

- avaliar estabilidade;

- validar fluxos ponta a ponta;

- identificar oportunidades de melhoria;

- gerar aprendizado para evolução do produto.

O piloto não deverá transformar o SaaS em um projeto de desenvolvimento sob medida.

2. Princípio Fundamental

O cliente-piloto participa ativamente da validação do produto, mas não será responsável por definir unilateralmente:

- arquitetura;

- modelo de dados;

- estrutura dos módulos;

- padrões técnicos;

- segurança;

- multi-tenancy;

- roadmap;

- priorização;

- evolução estrutural do produto.

O cliente fornece conhecimento operacional e feedback.

O SaaS é responsável por transformar esse aprendizado em decisões de produto.

O piloto valida o produto; não redefine o produto unilateralmente.

3. Critérios para Seleção do Cliente-Piloto

O cliente-piloto deverá, preferencialmente, possuir uma operação industrial real e suficientemente representativa do mercado-alvo do SaaS.

Serão valorizados clientes que possuam, conforme aplicabilidade:

- Engenharia;

- PCP;

- Produção;

- operação de chão de fábrica;

- Estoque;

- Suprimentos/Compras;

- Qualidade;

- Expedição;

- Obra;

- Instalação/Montagem;

- Comercial;

- necessidades financeiras relacionadas à operação.

Também será desejável que a operação permita validar diferentes situações, tais como:

- produtos e componentes variados;

- matérias-primas;

- barras, perfis e outros materiais lineares;

- diferentes processos produtivos;

- produção parcial;

- reprocessamento;

- retrabalho;

- perdas e sucatas;

- compras;

- recebimentos parciais;

- divergências;

- expedições parciais;

- instalações;

- ocorrências em obra.

O tamanho do cliente não será o principal critério.

O melhor piloto será aquele que combinar:

complexidade + representatividade + colaboração + capacidade de teste + potencial de aprendizado.

4. Representatividade do Piloto

O piloto deverá gerar conhecimento potencialmente aplicável ao mercado-alvo do SaaS.

Uma necessidade identificada exclusivamente em razão de uma característica muito particular do cliente deverá ser tratada com cautela.

A experiência do piloto deverá permitir distinguir:

- necessidade do segmento;

- necessidade operacional comum;

- necessidade específica do cliente;

- preferência individual;

- problema de processo;

- problema do produto.

O objetivo não é simplesmente reproduzir a operação do piloto, mas utilizar a experiência para validar e aperfeiçoar um produto aplicável a múltiplos clientes.

5. Participação e Responsabilidades

5.1. Responsabilidades do cliente-piloto

O cliente deverá:

- indicar usuários-chave;

- explicar seus processos;

- fornecer dados necessários;

- participar da parametrização;

- validar regras e fluxos;

- executar testes;

- registrar problemas e sugestões;

- homologar processos;

- validar correções;

- comunicar alterações de processo;

- apoiar a implantação;

- fornecer feedback sobre a operação real.

Poderão participar usuários-chave das áreas de:

- Comercial;

- Engenharia;

- PCP;

- Produção;

- Estoque;

- Suprimentos;

- Qualidade;

- Expedição;

- Instalação;

- Financeiro;

- Administração.

5.2. Responsabilidades do SaaS

O SaaS será responsável por:

- arquitetura;

- padrões técnicos;

- desenvolvimento;

- análise das solicitações;

- priorização;

- correções;

- controle de versões;

- segurança;

- isolamento de tenants;

- integridade dos dados;

- documentação;

- testes técnicos;

- releases;

- decisões de produto.

6. Feedback e Registro de Solicitações

Toda necessidade relevante deverá ser registrada.

O registro deverá contemplar, conforme aplicabilidade:

- solicitação;

- problema ou necessidade;

- módulo/processo;

- origem;

- prioridade;

- impacto;

- responsável;

- classificação;

- decisão;

- status;

- versão relacionada.

As solicitações poderão ser classificadas como:

- correção;

- melhoria;

- nova funcionalidade;

- configuração;

- integração;

- necessidade específica do cliente.

O feedback do cliente não será automaticamente convertido em requisito.

7. Implantação, Testes e Homologação

A implantação deverá ocorrer de forma progressiva:

Preparação → Parametrização → Dados → Treinamento → Testes → Homologação → Operação Assistida → Operação Real

O cliente-piloto deverá possuir tenant próprio e ambiente adequadamente controlado.

Testes

Deverão ser considerados, conforme aplicabilidade:

- testes funcionais;

- testes de integração;

- testes ponta a ponta;

- testes de exceções;

- testes com usuários;

- testes de homologação.

Go-live

A entrada em operação real deverá considerar:

- processos essenciais homologados;

- usuários treinados;

- dados validados;

- permissões configuradas;

- integrações testadas;

- problemas críticos tratados;

- plano de contingência definido.

8. Classificação de Problemas

Problemas encontrados durante o piloto deverão ser classificados conforme sua criticidade:

- Crítico;

- Alto;

- Médio;

- Baixo.

A existência de problemas não significa, por si só, fracasso do piloto.

O processo esperado será:

Problema → Classificação → Correção → Reteste → Homologação

9. Limites de Customização

O SaaS deverá permanecer um produto padrão, evolutivo e multi-tenant.

Uma necessidade específica do cliente não deverá ser automaticamente incorporada ao produto.

As solicitações deverão ser analisadas conforme:

- aplicabilidade a outros clientes;

- alinhamento ao produto;

- impacto arquitetural;

- segurança;

- manutenção;

- escalabilidade;

- complexidade;

- benefício operacional;

- viabilidade técnica.

Não deverão ser incorporadas soluções que:

- criem arquitetura exclusiva;

- criem dependências permanentes do piloto;

- prejudiquem atualizações;

- criem estruturas desnecessariamente específicas;

- introduzam exceções excessivas;

- comprometam o modelo multi-tenant.

10. Problema versus Solução

O cliente poderá apresentar tanto o problema quanto uma sugestão de solução.

Entretanto, a análise deverá partir prioritariamente da necessidade.

O cliente apresenta a necessidade; o SaaS define a solução.

A solução proposta pelo cliente não deverá ser considerada obrigatória.

A equipe do SaaS deverá avaliar alternativas que possam atender ao problema de forma mais adequada ao produto padrão.

11. Critérios para Incorporar uma Necessidade ao Produto

Uma necessidade poderá ser incorporada ao produto padrão quando:

- tiver potencial de uso por outros clientes;

- estiver alinhada ao propósito do SaaS;

- não comprometer a arquitetura;

- não criar dependência do piloto;

- puder ser mantida e evoluída;

- não gerar conflitos com outros processos;

- possuir benefício justificável;

- possuir complexidade compatível;

- puder ser testada e documentada.

Uma necessidade inicialmente específica poderá ser reavaliada caso demonstre relevância para o segmento.

Nesse caso, deverá ser redesenhada sob a perspectiva do produto padrão.

12. Controle de Mudanças e Scope Creep

Alterações de escopo durante o piloto deverão ser formalmente registradas e avaliadas.

Não deverá ocorrer expansão descontrolada do piloto em razão de novas solicitações.

Cada nova necessidade deverá ser analisada quanto a:

- impacto no cronograma;

- impacto técnico;

- impacto no MVP;

- impacto na implantação;

- impacto nos testes;

- impacto na arquitetura;

- prioridade;

- aplicabilidade ao produto.

O surgimento de uma necessidade durante o piloto não implica sua implementação imediata.

13. Critérios de Sucesso

O sucesso do piloto será avaliado em seis dimensões:

| Dimensão | Objetivo |
| --- | --- |
| Funcional | Validar funcionalidades e processos |
| Operacional | Validar uso na rotina real |
| Usabilidade | Avaliar facilidade de utilização |
| Integração | Validar comunicação entre sistemas/módulos |
| Dados | Avaliar qualidade e rastreabilidade |
| Estabilidade | Avaliar confiabilidade e desempenho |

Deverão ser avaliados, conforme aplicabilidade:

- processos críticos homologados;

- problemas críticos;

- ocorrências;

- retrabalho;

- tempo de execução;

- adesão dos usuários;

- volume de transações;

- falhas de integração;

- inconsistências;

- disponibilidade;

- tempo de resposta.

14. Homologação

O piloto será considerado homologado quando:

- os processos críticos estiverem validados;

- usuários-chave estiverem treinados;

- dados essenciais estiverem validados;

- permissões estiverem configuradas;

- integrações necessárias estiverem testadas;

- não existirem problemas críticos impeditivos;

- os principais fluxos ponta a ponta tiverem sido executados;

- houver registro formal da homologação.

15. Governança

Deverão existir, no mínimo:

- responsável do SaaS;

- responsável do cliente-piloto;

- usuários-chave;

- equipe técnica do SaaS, quando necessário;

- responsáveis pelos processos.

Deverão ocorrer acompanhamentos periódicos para avaliar:

- evolução;

- testes;

- homologações;

- problemas;

- correções;

- novas necessidades;

- indicadores;

- riscos;

- próximos passos.

Decisões relevantes deverão ser registradas.

16. Dados e Segurança

O cliente-piloto deverá operar como um cliente real do SaaS.

Deverá possuir:

- tenant próprio;

- isolamento de dados;

- usuários próprios;

- perfis e permissões;

- configurações próprias;

- histórico;

- auditoria;

- integrações controladas.

O acesso seguirá:

Usuário → Perfil → Permissões → Escopo → Dados autorizados

A participação no piloto não concederá privilégios especiais.

O cliente será responsável pela validação operacional dos dados fornecidos.

O sistema deverá realizar validações técnicas, mas não deverá assumir que dados fornecidos pelo cliente são operacionalmente corretos apenas porque passaram por validação estrutural.

17. Auditoria e Rastreabilidade

As operações relevantes deverão permanecer rastreáveis, incluindo:

- alterações de dados;

- configurações;

- permissões;

- movimentações;

- homologações;

- integrações;

- importações;

- correções;

- decisões administrativas.

Testes e homologações deverão ser controlados para evitar efeitos indevidos na operação real.

18. Aprendizado e Evolução do Produto

O piloto deverá gerar aprendizado sobre:

- dificuldades dos usuários;

- problemas de processo;

- funcionalidades de maior valor;

- retrabalhos;

- necessidades não previstas;

- oportunidades de diferenciação;

- pontos de simplificação.

Os aprendizados poderão resultar em:

- correção;

- configuração;

- melhoria;

- nova funcionalidade;

- integração;

- pesquisa;

- alteração de processo;

- não implementação.

A decisão de incorporar uma evolução permanecerá com o SaaS.

19. Indicadores e Resultado Final

Ao final do piloto deverá existir uma consolidação contendo:

- processos homologados;

- processos parcialmente homologados;

- pendências;

- problemas encontrados;

- correções;

- melhorias;

- necessidades específicas;

- funcionalidades incorporadas;

- funcionalidades direcionadas ao roadmap;

- funcionalidades rejeitadas;

- indicadores;

- aprendizados;

- recomendações.

20. Transição para Operação Padrão

O piloto não deverá criar uma versão paralela do produto.

O fluxo será:

Piloto → Homologação → Operação Padrão

Após a transição, o cliente será tratado como cliente operacional do SaaS, submetido aos processos normais de:

- suporte;

- atualizações;

- segurança;

- manutenção;

- evolução;

- incidentes;

- mudanças;

- monitoramento.

As configurações específicas permanecerão no tenant correspondente.

O cliente-piloto deverá continuar recebendo as evoluções do SaaS conforme a estratégia padrão de produto.

21. Encerramento do Piloto

O piloto poderá ser formalmente encerrado quando:

- os critérios de sucesso forem avaliados;

- os processos críticos tiverem resultado definido;

- pendências estiverem classificadas;

- problemas críticos estiverem tratados ou formalmente aceitos;

- aprendizados estiverem consolidados;

- necessidades específicas estiverem classificadas;

- houver decisão sobre continuidade;

- a transição para operação padrão tiver sido realizada ou formalmente decidida.

O encerramento poderá resultar em:

🟢 Aprovado para continuidade

🟡 Aprovado com pendências controladas

🟠 Nova etapa de validação necessária

🔴 Não aprovado

22. Alterações Arquiteturais Decorrentes do Piloto

Caso o piloto identifique necessidade de alteração em uma decisão arquitetural existente, essa alteração deverá seguir o processo formal de revisão arquitetural.

Nenhuma alteração estrutural deverá ser realizada informalmente apenas para atender uma necessidade imediata do cliente-piloto.

Quando necessário, deverá ser criado ou atualizado um ADR específico.

23. Hierarquia de Referência

O ADR-003 deverá respeitar a seguinte hierarquia:

- Arquitetura Mestre

- Escopo Geral do Projeto

- ADRs

- Especificações Funcionais dos Módulos

- Especificação Técnica

- Contratos de API/Eventos

- Modelo de Dados

- Implementação

Em caso de conflito, prevalecerá a definição de nível superior.

24. Decisões Arquiteturais Obrigatórias

Ficam estabelecidas como decisões obrigatórias:

- O piloto será realizado em ambiente real e controlado.

- O cliente-piloto terá tenant próprio.

- O piloto não será tratado como projeto de software sob medida.

- O cliente participa da validação, mas não controla unilateralmente a arquitetura.

- Feedback não será automaticamente convertido em requisito.

- Necessidades serão analisadas antes da definição da solução.

- Customizações incompatíveis com o produto padrão não serão incorporadas.

- Alterações de escopo deverão ser controladas.

- Processos críticos deverão ser formalmente homologados.

- Dados, acessos e operações deverão ser rastreáveis.

- O piloto deverá gerar aprendizado aplicável ao produto.

- O cliente deverá migrar para a operação padrão após a conclusão do piloto.

- Alterações arquiteturais deverão seguir processo formal de decisão.

- O piloto não deverá criar uma arquitetura paralela ou permanente.

25. Relação com Outros ADRs

O ADR-003 deverá ser interpretado em conjunto com os demais ADRs do projeto.

Especialmente:

ADR-001 — Modelo de Permissões

O piloto seguirá o modelo de usuários, perfis e permissões definido no ADR-001.

ADR-002 — Escopo do MVP

O piloto deverá priorizar a validação do escopo definido no MVP, sem transformar automaticamente novas necessidades em escopo obrigatório.

Os demais ADRs deverão ser considerados conforme forem definidos e aprovados.

26. Princípio Final

O cliente-piloto será uma peça fundamental para validar o SaaS em condições reais.

Entretanto, sua função será:

testar + validar + informar + aprender + homologar

e não:

determinar + customizar + controlar a arquitetura + definir unilateralmente o produto.

O objetivo final é transformar a experiência do piloto em um produto industrial SaaS:

- robusto;

- escalável;

- multi-tenant;

- seguro;

- sustentável;

- configurável;

- aplicável a múltiplos clientes;

- tecnicamente evolutivo.

O piloto deve validar o produto em operação real, gerar aprendizado de alto valor e preparar o SaaS para crescer como produto padrão.

STATUS DO ADR

ADR-003 — Cliente-Piloto
Versão: 1.0
Status: CONSOLIDADO — AGUARDANDO APROVAÇÃO FINAL