PROMPT FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO

ADR-003 — Cliente-Piloto

Versão: 2.0
Status: APROVADO
Data: 09/09/2026
Responsável pela decisão: Product Owner

1. OBJETIVO

Implementar a governança do cliente-piloto do SaaS de gestão operacional para vidraçarias, utilizando o piloto como ambiente real e controlado para validar o produto.

O cliente-piloto deverá permitir validar:

- operação ponta a ponta;

- aderência dos processos;

- usabilidade;

- regras de negócio;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- permissões e segurança;

- estabilidade;

- desempenho;

- integrações;

- operações parciais;

- exceções;

- ocorrências;

- valor operacional do produto.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

O piloto valida o produto; não define o produto.

O piloto não deverá ser utilizado para transformar o SaaS em desenvolvimento sob encomenda ou para criar funcionalidades exclusivas sem avaliação formal.

2. RELAÇÃO COM O MVP

O escopo funcional do piloto deverá respeitar integralmente o ADR-002 — MVP e Escopo do Produto.

Não criar um MVP específico para o cliente-piloto.

Não ampliar o MVP automaticamente em função de solicitações realizadas durante o piloto.

Se uma necessidade for identificada como essencial para que o produto cumpra seu objetivo, deverá ser realizada análise formal conforme as regras do ADR-002.

Regra fundamental

Se o piloto consegue executar um pedido real sem determinada funcionalidade, essa funcionalidade não deverá ser considerada automaticamente parte do MVP.

Qualquer alteração relevante do escopo deverá ser formalmente registrada, justificada e avaliada quanto aos impactos funcionais, técnicos e de cronograma.

3. SELEÇÃO DO CLIENTE-PILOTO

O cliente-piloto deverá ser representativo do mercado-alvo de vidraçarias.

Critérios obrigatórios

O cliente deverá, preferencialmente:

- atuar efetivamente como vidraçaria;

- possuir operação real;

- realizar pedidos reais;

- permitir utilização do sistema em operações reais;

- possuir usuários disponíveis;

- permitir coleta estruturada de feedback;

- participar da identificação e validação de problemas;

- permitir acompanhamento dos resultados;

- compreender que o piloto possui escopo limitado;

- permitir utilização dos dados necessários de forma adequada e legal.

Critérios desejáveis

Priorizar empresas que possuam:

- volume operacional suficiente;

- variedade de produtos;

- diferentes processos;

- produção própria;

- instalação;

- diferentes perfis de usuários;

- situações normais e excepcionais;

- operações parciais;

- reprocessamentos;

- perdas;

- rejeições;

- recebimentos parciais;

- expedições parciais;

- ocorrências;

- usuários-chave disponíveis;

- responsável interno pelo piloto.

Evitar

Evitar empresas que:

- dependam de processos incompatíveis com o produto;

- exijam alto grau de customização;

- não disponibilizem usuários;

- não estejam dispostas a utilizar o sistema efetivamente;

- esperem que o SaaS seja desenvolvido exclusivamente para suas necessidades.

A representatividade não significa representar todas as vidraçarias existentes.

O objetivo é possuir um ambiente suficientemente representativo para validar as principais premissas do produto.

4. GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADES

4.1 Product Owner

O Product Owner será responsável por:

- interpretar o escopo;

- avaliar solicitações;

- classificar necessidades;

- priorizar correções e melhorias;

- decidir se determinada necessidade pertence ao produto padrão;

- controlar o escopo do MVP;

- preservar a coerência entre os ADRs;

- decidir alterações relevantes;

- manter a governança do produto.

O cliente-piloto não terá autoridade unilateral para alterar o produto.

4.2 Responsável interno do cliente-piloto

O cliente deverá indicar um responsável interno pelo piloto.

Esse responsável deverá:

- organizar os usuários;

- consolidar feedbacks;

- comunicar problemas;

- auxiliar na validação das regras;

- acompanhar os resultados;

- participar das avaliações periódicas;

- apoiar a implantação.

Não terá autoridade para alterar unilateralmente o produto ou o MVP.

4.3 Usuários do piloto

Os usuários deverão representar, conforme a estrutura existente da empresa:

- comercial;

- atendimento;

- conferência;

- engenharia;

- estoque;

- produção;

- qualidade;

- expedição;

- instalação;

- gestão.

Nem todas as funções precisam existir em todas as empresas.

4.4 Equipe de desenvolvimento

A equipe deverá:

- corrigir defeitos;

- analisar problemas de usabilidade;

- avaliar solicitações;

- preservar o escopo;

- registrar decisões;

- acompanhar estabilidade;

- acompanhar desempenho;

- proteger os dados;

- controlar alterações;

- evitar soluções específicas que prejudiquem a generalização do produto.

5. CANAL DE COMUNICAÇÃO

Deverá existir canal organizado para registrar:

- erros;

- dúvidas;

- sugestões;

- necessidades;

- incidentes;

- feedback;

- solicitações de alteração.

Feedback informal não deverá ser considerado decisão de produto.

Fluxo obrigatório

Feedback → Registro → Classificação → Análise → Decisão → Implementação → Validação

6. ESCOPO OPERACIONAL DO PILOTO

O piloto deverá priorizar o fluxo principal:

Orçamento → Pedido → Conferência → Liberação → Engenharia → Estoque → Produção → Qualidade → Expedição → Obra/Instalação → Conclusão

Conforme aplicável à operação da empresa.

Também deverão ser observadas situações como:

- falta de material;

- produção parcial;

- rejeição;

- retrabalho;

- perda;

- expedição parcial;

- instalação parcial;

- pendências;

- ocorrências;

- cancelamentos.

O sistema deverá distinguir adequadamente:

- planejado;

- realizado;

- pendente.

7. DURAÇÃO E FASES

O piloto deverá possuir:

- data de início;

- período inicial de avaliação;

- data ou condição de revisão;

- critérios de encerramento.

A duração exata será definida após a seleção do cliente-piloto.

Não criar um piloto indefinido.

Fases

- Preparação;

- Teste controlado;

- Operação com pedidos reais;

- Ampliação da utilização;

- Operação efetiva;

- Avaliação.

8. TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO

Antes da entrada em produção deverão ser realizados, conforme aplicável:

- configuração da empresa;

- criação dos usuários;

- definição de perfis;

- configuração de permissões;

- preparação dos cadastros;

- validação dos dados;

- testes do fluxo principal;

- preparação dos dispositivos;

- treinamento.

O treinamento deverá ser adequado à função de cada usuário.

O treinamento não deverá ser utilizado para mascarar problemas de usabilidade.

Se uma operação exigir treinamento excessivamente complexo, registrar como possível problema de produto.

9. ENTRADA EM PRODUÇÃO

A implantação poderá ocorrer gradualmente:

Preparação → Teste controlado → Primeiros pedidos reais → Ampliação → Operação efetiva

A estratégia deverá reduzir riscos sem impedir a utilização de dados e operações reais.

Sempre que possível, alterações e correções não deverão interromper operações em andamento.

Mudanças com potencial de impacto operacional deverão passar por avaliação prévia.

10. SUPORTE

Durante o piloto deverá existir suporte estruturado.

As solicitações deverão ser classificadas como:

- incidente;

- defeito;

- dúvida operacional;

- problema de configuração;

- melhoria;

- nova funcionalidade.

Uma solicitação de suporte não implica automaticamente desenvolvimento.

11. CONTROLE DE VERSÕES

Toda alteração relevante deverá possuir controle de versão.

Quando uma alteração afetar o fluxo operacional, avaliar:

- impacto;

- necessidade de treinamento;

- necessidade de migração;

- compatibilidade com dados existentes;

- risco de interrupção.

Manter histórico das versões utilizadas durante o piloto.

12. CRITÉRIOS DE SUCESSO

A avaliação deverá considerar:

Operação

- pedidos processados;

- percentual que percorreu o fluxo principal;

- pedidos concluídos;

- operações parciais;

- retrabalhos;

- bloqueios;

- erros críticos;

- ocorrências;

- tempos por etapa;

- intervenções manuais;

- controles externos.

Adoção

- usuários ativos;

- frequência de utilização;

- processos realizados no sistema;

- funcionalidades utilizadas;

- abandono de funcionalidades;

- controles paralelos;

- necessidade de suporte.

Qualitativos

Avaliar:

- facilidade de uso;

- clareza das telas;

- quantidade de etapas;

- velocidade;

- compreensão das regras;

- aderência ao processo;

- dificuldades recorrentes;

- funcionalidades ausentes;

- funcionalidades desnecessárias;

- confiança dos usuários.

Não definir metas numéricas arbitrárias antes da seleção do piloto.

As metas deverão ser estabelecidas de acordo com:

- volume;

- usuários;

- processos;

- período;

- maturidade da implantação.

13. REGISTRO DE PROBLEMAS E NECESSIDADES

Cada ocorrência relevante deverá registrar, quando aplicável:

- data e hora;

- usuário;

- empresa;

- módulo;

- processo;

- pedido ou registro afetado;

- descrição;

- comportamento esperado;

- comportamento observado;

- evidências;

- impacto operacional;

- prioridade;

- classificação;

- responsável;

- solução;

- data de resolução;

- validação.

Classificações

Utilizar:

- Defeito;

- Correção necessária;

- Necessidade essencial do produto;

- Melhoria;

- Backlog;

- Necessidade específica do cliente.

14. PRIORIDADE

A prioridade deverá considerar principalmente:

- segurança;

- integridade dos dados;

- impossibilidade de executar o fluxo principal;

- obrigação legal;

- rastreabilidade;

- impacto operacional;

- usabilidade;

- produtividade;

- conveniência.

15. REGRA DE GENERALIZAÇÃO

Uma necessidade identificada no piloto deverá ser incorporada ao produto padrão quando houver justificativa baseada, por exemplo, em:

- recorrência no mercado;

- necessidade comum às vidraçarias;

- valor estratégico;

- melhoria do fluxo padrão;

- correção de uma premissa equivocada do produto;

- coerência arquitetural.

Não incorporar uma funcionalidade apenas porque o cliente-piloto solicitou.

16. ALTERAÇÕES DE ESCOPO

Qualquer alteração relevante deverá registrar:

- escopo anterior;

- novo escopo;

- motivo;

- impacto técnico;

- impacto funcional;

- impacto no cronograma;

- impacto no piloto;

- consequências;

- funcionalidade removida ou postergada, quando houver;

- responsável pela decisão;

- data;

- ADR afetado;

- versão correspondente.

Diferenciar claramente:

Correção de problema
de
Evolução do produto.

17. SEGURANÇA E DADOS REAIS

O piloto poderá utilizar dados reais, desde que:

- exista finalidade definida;

- os usuários sejam autorizados;

- seja aplicado o princípio do menor privilégio;

- haja rastreabilidade;

- os dados estejam adequadamente protegidos;

- sejam respeitadas as regras aplicáveis de proteção de dados;

- sejam controladas exportações e compartilhamentos.

Dados reais não deverão ser utilizados em ambientes ou funcionalidades sem proteção compatível.

Isolamento entre empresas

O isolamento entre empresas deverá existir tecnicamente.

Não permitir acesso entre empresas sem autorização válida e explícita.

A proteção não poderá depender somente da interface.

Deverá existir proteção na camada de backend e dados.

18. IDENTIDADE E AUDITORIA

Cada usuário deverá possuir sua própria identificação.

Não utilizar compartilhamento indiscriminado de credenciais.

O acesso deverá considerar:

- perfil;

- permissões;

- empresa;

- unidade;

- função;

- validade.

Operações relevantes deverão possuir auditoria contendo, conforme aplicável:

- quem realizou;

- o que foi realizado;

- quando;

- estado anterior;

- novo estado;

- registro afetado.

19. INCIDENTES DE SEGURANÇA E INTEGRIDADE

Incidentes relacionados a:

- segurança;

- isolamento;

- integridade;

- perda de dados;

- inconsistência de dados;

deverão receber prioridade elevada.

Fluxo:

Registro → Avaliação de impacto → Contenção → Correção → Verificação dos dados → Documentação → Medidas preventivas

O piloto não deverá ser tratado como ambiente de segurança reduzida.

20. AVALIAÇÃO FINAL

Ao final do período definido deverão ser avaliados:

- fluxo ponta a ponta;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- permissões;

- operações parciais;

- exceções;

- estabilidade;

- desempenho;

- incidentes;

- controles paralelos;

- autonomia dos usuários;

- aderência ao processo;

- necessidades identificadas.

21. RESULTADO DO PILOTO

O resultado deverá ser classificado como:

A — Piloto aprovado

O produto demonstrou capacidade de sustentar o fluxo operacional definido.

B — Piloto aprovado com ajustes

O produto demonstrou viabilidade, mas possui ajustes necessários.

C — Reavaliação necessária

Não existem evidências suficientes ou existem problemas relevantes que exigem nova avaliação.

D — Piloto não aprovado

Existem problemas estruturais ou limitações que impedem o cumprimento do objetivo.

22. CRITÉRIOS PARA NÃO APROVAÇÃO

Não considerar como motivo suficiente de reprovação a simples ausência de funcionalidades desejadas.

A reprovação deverá considerar principalmente:

- impossibilidade de executar o fluxo principal;

- falhas graves de segurança;

- perda ou inconsistência relevante de dados;

- ausência de rastreabilidade necessária;

- incapacidade de tratar situações essenciais;

- incompatibilidade estrutural com o processo-alvo;

- inviabilidade operacional comprovada;

- problemas que não possam ser solucionados pela evolução normal do produto.

23. ENCERRAMENTO

O piloto deverá ser formalmente encerrado somente quando:

- o período tiver sido concluído ou a condição de encerramento atingida;

- os resultados tiverem sido analisados;

- os problemas relevantes tiverem sido classificados;

- as principais necessidades tiverem recebido decisão;

- os indicadores disponíveis tiverem sido consolidados;

- a conclusão tiver sido registrada;

- houver decisão formal sobre a continuidade.

O encerramento não exige que todas as demandas tenham sido implementadas.

24. REGISTRO FINAL DO PILOTO

Deverá ser mantido registro contendo:

- identificação do cliente;

- período;

- versão do produto;

- escopo;

- usuários;

- resultados;

- indicadores;

- incidentes;

- problemas;

- decisões;

- funcionalidades incorporadas;

- funcionalidades postergadas;

- necessidades específicas;

- lições aprendidas;

- decisão final;

- responsável;

- data.

25. ROADMAP

As informações do piloto poderão:

- gerar correções;

- gerar melhorias;

- criar itens de backlog;

- alterar prioridades;

- antecipar funcionalidades;

- alterar requisitos;

- gerar novos ADRs.

Entretanto:

A solicitação do cliente-piloto não determina automaticamente sua inclusão ou prioridade no roadmap.

O roadmap permanece sob responsabilidade da governança do produto.

26. NOVOS ADRs

Se o piloto revelar necessidade de alteração estrutural relevante envolvendo:

- arquitetura;

- segurança;

- modelo de dados;

- integração;

- comportamento transversal;

- decisões técnicas fundamentais;

deverá ser avaliada a criação ou atualização de ADR específico.

Não realizar mudança estrutural relevante apenas como correção informal.

27. PROIBIÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO INFORMAL

Não implementar alterações específicas para o cliente-piloto sem:

- registro;

- classificação;

- análise;

- avaliação de impacto;

- responsável pela decisão;

- definição de abrangência.

Não criar comportamento incompatível com o produto padrão sem decisão formal.

28. RISCOS E MITIGAÇÕES

Considerar, no mínimo:

Customização excessiva

Mitigar por meio de classificação, análise de generalização e controle formal.

Expansão indevida do MVP

Aplicar obrigatoriamente o ADR-002.

Dependência de um único cliente

Avaliar necessidades sob a perspectiva do mercado-alvo.

Dados inadequados

Preparar e validar os dados.

Baixa adoção

Utilizar treinamento, acompanhamento e análise das causas.

Problemas de segurança

Aplicar integralmente os controles do produto.

Conclusões prematuras

Avaliar evidências durante período adequado e distinguir problemas de implantação, usabilidade, defeitos e limitações estruturais.

29. ENCERRAMENTO E GOVERNANÇA

O cliente-piloto é um ambiente controlado para validar o SaaS em condições reais.

O piloto:

- valida o produto;

- não redefine o produto;

- não transforma o SaaS em desenvolvimento sob encomenda;

- não expande automaticamente o MVP;

- não determina sozinho o roadmap;

- não substitui a governança do produto.

Ao mesmo tempo, os resultados do piloto deverão ser tratados como fonte relevante de evidências para:

- correções;

- evolução;

- priorização;

- decisões de produto;

- novos ADRs;

- planejamento futuro.

PRINCÍPIO FINAL

O cliente-piloto ajuda a provar se o produto funciona na realidade de uma vidraçaria. A governança do produto decide o que o produto deve se tornar.

30. CONTROLE DE VERSÃO DO ADR

Este ADR deverá possuir controle de versões.

Toda revisão deverá registrar:

- versão;

- data;

- motivo da alteração;

- pontos alterados;

- impacto;

- responsável.

As versões anteriores deverão permanecer preservadas.

Não realizar exclusão silenciosa de decisões anteriormente aprovadas.

31. DEPENDÊNCIAS

Este ADR deverá ser implementado em conjunto com:

- ADR-001 — Usuários, Perfis e Permissões

- ADR-002 — MVP e Escopo do Produto

- ADR-004 — Fiscal

- ADR-005 — Operação Offline

- ADR-007 — Notificações

- ADR-008 — Plataforma de Campo

Em caso de conflito entre ADRs aprovados, não resolver a divergência apenas por interpretação durante a implementação.

A divergência deverá ser identificada e formalmente resolvida.

32. REGRA FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO

Antes de implementar qualquer funcionalidade, fluxo, regra ou alteração relacionada ao cliente-piloto:

- verificar este ADR;

- verificar o ADR-002;

- verificar os demais ADRs aplicáveis;

- verificar se a necessidade é defeito, correção, necessidade essencial, melhoria, backlog ou necessidade específica;

- avaliar impacto no produto padrão;

- evitar customização informal;

- registrar decisões relevantes;

- preservar o histórico das versões;

- validar a alteração após implementação.

Não interpretar uma necessidade do cliente-piloto como autorização automática para ampliar o produto.

Não utilizar o piloto para contornar decisões já aprovadas nos ADRs.

O piloto deve produzir evidências para evolução do SaaS, mantendo a integridade do produto padrão e do seu escopo.