ADR-003 — Estratégia e Cronograma do Cliente-Piloto

Versão: 2.3
Status: APROVADO
Data: 09/09/2026

1. Contexto

O SaaS será submetido a validação em ambiente real antes de sua expansão para outros clientes.

O piloto tem como objetivo validar o comportamento do sistema em uma operação empresarial real, utilizando dados e processos reais, permitindo identificar:

- problemas funcionais;

- problemas de usabilidade;

- inconsistências de processos;

- falhas de integração;

- problemas de desempenho;

- problemas de sincronização;

- necessidades de ajustes;

- comportamentos não previstos durante a especificação.

O piloto não deve ser tratado apenas como demonstração comercial.

Seu objetivo principal é produzir evidências reais de que o produto consegue suportar a operação definida para o MVP.

2. Cliente-piloto

O cliente escolhido para o primeiro piloto será:

JR Box

O contato operacional definido para o piloto será:

Rafael

A JR Box será utilizada como ambiente real de validação do produto durante o período definido neste ADR.

3. Objetivos do piloto

O piloto deverá validar, principalmente:

- utilização real do sistema pelos usuários;

- aderência dos fluxos implementados aos processos da empresa;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade das operações;

- funcionamento das permissões;

- comportamento do sistema em situações reais;

- estabilidade;

- funcionamento das funcionalidades offline, quando aplicáveis;

- sincronização dos dados;

- capacidade de acompanhar pedidos reais desde sua origem até a conclusão do fluxo aplicável.

O piloto deverá produzir evidências suficientes para determinar se o MVP está adequado para evolução e expansão.

4. Natureza do piloto

O piloto será realizado com dados e operações reais da JR Box, respeitando as regras de segurança, privacidade, isolamento de tenant e permissões definidas nos demais ADRs.

O piloto não significa que todas as funcionalidades futuras do produto estarão disponíveis.

O escopo será limitado ao MVP aprovado.

Funcionalidades ainda não implementadas não deverão ser consideradas defeitos do piloto simplesmente por não existirem, desde que estejam explicitamente fora do escopo aprovado.

5. Início do piloto

O início do período do piloto está definido para:

01/10/2026

Essa data constitui o marco oficial de início do primeiro ciclo de validação da JR Box.

A preparação técnica, configuração de ambiente, testes internos e demais atividades necessárias para disponibilizar o MVP deverão ocorrer antes da utilização efetiva de cada funcionalidade no ambiente do cliente.

O fato de o piloto possuir uma data de início não significa que todas as funcionalidades previstas no MVP possam ser consideradas validadas imediatamente nessa data.

6. Duração

O piloto terá duração de:

12 meses

Período:

01/10/2026 a 30/09/2027

A extensão para 12 meses foi definida para permitir que o produto seja observado durante ciclos operacionais reais e variados, evitando que a avaliação fique limitada a um período curto demais para representar adequadamente a operação do cliente.

7. Justificativa para a duração

A duração anterior, de 15 dias, poderia ser insuficiente para validar o ciclo completo de determinados pedidos.

Operações envolvendo:

- orçamento;

- pedido;

- engenharia;

- produção;

- expedição;

- instalação;

- disponibilidade de obra;

- programação do cliente final;

podem ultrapassar significativamente duas semanas.

Portanto, a validação não deverá depender de um período curto artificialmente definido.

O período de 12 meses permite observar:

- diferentes ciclos de pedidos;

- diferentes volumes de operação;

- situações normais e excepcionais;

- sazonalidade;

- ajustes decorrentes do uso real;

- evolução do produto;

- reincidência ou eliminação de problemas identificados.

8. Critério de ciclo completo

Um dos principais critérios de validação continuará sendo a capacidade de acompanhar pedidos reais ao longo do fluxo operacional aplicável, preservando:

- integridade;

- rastreabilidade;

- histórico;

- estados;

- responsabilidades;

- vínculos entre etapas.

O encerramento do período de 12 meses não exige que um pedido iniciado próximo ao final do período seja artificialmente encerrado.

Pedidos em andamento deverão preservar seus dados e histórico de acordo com as regras do sistema.

9. Critérios de sucesso

O piloto será avaliado considerando, entre outros:

Funcionais

- fluxos principais executados corretamente;

- regras de negócio respeitadas;

- estados consistentes;

- dados preservados;

- ausência de perda de informação.

Operacionais

- usuários conseguindo executar suas atividades;

- redução de controles paralelos quando aplicável;

- rastreabilidade das operações;

- capacidade de acompanhar o pedido ao longo do processo.

Técnicos

- estabilidade;

- desempenho aceitável;

- sincronização;

- funcionamento offline quando aplicável;

- recuperação de falhas;

- segurança;

- isolamento entre tenants.

Produto

- aderência à operação real;

- identificação de necessidades de melhoria;

- identificação de funcionalidades prioritárias;

- capacidade de utilização contínua.

10. Registro de problemas e feedback

Durante todo o piloto deverão ser registrados:

- bugs;

- inconsistências;

- sugestões;

- dificuldades de utilização;

- necessidades de melhoria;

- problemas de processo;

- problemas de dados;

- falhas de integração;

- incidentes de segurança, quando existentes.

Cada ocorrência deverá possuir, quando aplicável:

- descrição;

- data;

- usuário;

- módulo;

- prioridade;

- status;

- responsável;

- solução;

- data de resolução.

11. Evolução durante o piloto

O produto poderá receber correções e evoluções durante o período do piloto.

Entretanto, qualquer alteração deverá preservar:

- integridade dos dados existentes;

- rastreabilidade;

- segurança;

- compatibilidade com os processos já validados;

- decisões arquiteturais aprovadas.

Alterações que representem mudança de escopo relevante deverão ser formalizadas nos documentos apropriados.

O piloto não deverá ser utilizado como mecanismo informal para alterar decisões arquiteturais.

12. Critérios de saída

Ao final do período definido, deverá ser realizada avaliação formal do piloto.

A avaliação deverá considerar:

- funcionalidades utilizadas;

- funcionalidades não utilizadas;

- problemas encontrados;

- problemas corrigidos;

- estabilidade;

- aderência operacional;

- feedback dos usuários;

- ciclos completos observados;

- limitações conhecidas;

- pendências;

- prioridades para próxima versão.

O resultado poderá indicar:

- produto apto para expansão;

- necessidade de nova fase de validação;

- necessidade de correções antes da expansão;

- necessidade de revisão de determinados módulos.

O encerramento do piloto não implica automaticamente aprovação comercial irrestrita do produto.

13. Alteração do cronograma

A duração ou as datas do piloto poderão ser alteradas quando houver justificativa objetiva.

Qualquer alteração deverá:

- ser registrada;

- possuir justificativa;

- indicar a nova data ou duração;

- identificar os impactos;

- preservar a rastreabilidade da decisão.

Alterações relevantes deverão resultar em nova versão deste ADR.

14. Alternativas consideradas

Alternativa 1 — Piloto de 15 dias

Não adotada.

Embora permitisse obter feedback rapidamente, poderia ser insuficiente para acompanhar ciclos completos de pedidos e para observar adequadamente os processos de uma operação real.

Alternativa 2 — Piloto incremental curto

Não adotada como estratégia principal.

Poderia permitir validação antecipada de determinados módulos, porém não substituiria a necessidade de observar o produto em operação contínua e em ciclos completos.

Alternativa 3 — Adiar indefinidamente o piloto até que todo o produto estivesse concluído

Não adotada.

Postergaria excessivamente o contato com a operação real e reduziria a oportunidade de identificar problemas durante a evolução do produto.

Alternativa 4 — Piloto de 12 meses

Adotada.

Permite iniciar a validação em ambiente real em 01/10/2026 e acompanhar a evolução do produto durante um período suficientemente amplo para observar diferentes ciclos operacionais.

15. Governança

O piloto deverá possuir responsável definido e canal de acompanhamento.

A JR Box deverá fornecer feedback sobre:

- problemas;

- dificuldades;

- necessidades;

- comportamento dos processos;

- utilização do sistema.

A equipe responsável pelo produto deverá avaliar os registros e priorizar correções conforme impacto e criticidade.

16. Segurança e isolamento

O piloto deverá respeitar integralmente os mecanismos de:

- autenticação;

- autorização;

- isolamento por tenant;

- RLS;

- auditoria;

- permissões;

- proteção de dados;

definidos nos demais ADRs.

O fato de ser um piloto não reduz os requisitos de segurança do sistema.

17. Dados do piloto

Os dados utilizados pela JR Box deverão permanecer segregados do ambiente de outros tenants.

Não será permitido utilizar dados da JR Box para outro tenant sem autorização e sem os mecanismos apropriados definidos pelo sistema.

Dados históricos e registros gerados durante o piloto deverão manter sua rastreabilidade.

18. Relação com o MVP

O piloto deverá validar o MVP definido no ADR-002.

O período de 12 meses não representa autorização para ampliar automaticamente o escopo do MVP.

Novas funcionalidades identificadas durante o piloto deverão ser classificadas como:

- correção;

- melhoria;

- evolução;

- novo requisito;

e tratadas conforme o processo de governança do projeto.

19. Decisão final

Fica definido que:

A JR Box será o cliente-piloto do SaaS, tendo Rafael como contato operacional, com início oficial do piloto em 01/10/2026 e duração de 12 meses, encerrando-se em 30/09/2027.

O período prolongado tem como objetivo permitir validação real e contínua do produto, incluindo a observação de ciclos completos de pedidos e diferentes situações operacionais.

A duração do piloto não altera o escopo funcional do MVP nem autoriza automaticamente a inclusão de novas funcionalidades.

20. Histórico de versões

v2.0

Definição da estratégia inicial do piloto.

v2.1

Ajustes relacionados à definição do cliente-piloto e critérios de validação.

v2.2

Consolidação do cliente-piloto e das regras de acompanhamento.

v2.3

Alteração do cronograma do piloto.

Principais alterações:

- JR Box formalizada como cliente-piloto;

- Rafael formalizado como contato operacional;

- início mantido em 01/10/2026;

- duração alterada para 12 meses;

- encerramento previsto em 30/09/2027;

- inclusão/consolidação das alternativas consideradas;

- justificativa formal para substituição do piloto original de 15 dias;

- reforço do critério de validação por ciclos reais e completos de pedidos.