ADR-003 — Estratégia, Cronograma e Operação do Cliente-Piloto

Versão: 2.4
Status: APPROVED
Data: 09/09/2026

1. Contexto

O projeto SaaS será validado inicialmente em ambiente real por meio de um cliente-piloto.

O piloto tem como finalidade validar não apenas a funcionalidade do sistema, mas também sua utilização em operações reais, considerando processos, dados, usuários, permissões, estabilidade, segurança, rastreabilidade, experiência de uso e capacidade de acompanhar ciclos operacionais completos.

O piloto não será tratado como uma demonstração ou ambiente descartável. A partir do momento em que houver registros operacionais reais do cliente, o sistema será considerado parte da operação viva do cliente-piloto.

2. Cliente-Piloto

O cliente definido para o piloto é:

JR Box

Responsável operacional: Rafael.

A JR Box será utilizada como ambiente real de validação do produto dentro dos limites definidos pelo MVP e pelos demais ADRs aprovados.

3. Objetivos do Piloto

O piloto deverá permitir:

- validar o uso real do sistema;

- validar os processos contemplados no MVP;

- verificar a aderência do sistema às necessidades operacionais;

- validar integridade e consistência dos dados;

- validar permissões e isolamento entre usuários e tenants;

- verificar rastreabilidade das operações;

- avaliar estabilidade e desempenho;

- validar os mecanismos de sincronização e funcionamento offline, quando aplicáveis;

- identificar falhas, dificuldades e necessidades de melhoria;

- acompanhar operações reais do início ao fim;

- coletar feedback estruturado dos usuários;

- gerar evidências suficientes para avaliar a maturidade do produto ao final do piloto.

4. Natureza do Piloto

O piloto utilizará dados e operações reais da JR Box dentro do escopo funcional efetivamente disponibilizado.

Não será considerado um ambiente de demonstração.

Consequentemente:

- os dados deverão possuir isolamento por tenant;

- autenticação e autorização deverão ser aplicadas;

- as regras de segurança deverão ser respeitadas;

- operações relevantes deverão possuir rastreabilidade;

- intervenções administrativas deverão ser registradas;

- backups deverão existir;

- deverá existir procedimento de recuperação;

- deverá existir canal de suporte durante todo o período de operação.

Nenhuma regra específica criada exclusivamente para a JR Box deverá ser incorporada ao núcleo do produto sem avaliação e formalização apropriadas.

5. Cronograma Oficial

5.1 Início

O início oficial do projeto/piloto será:

01/01/2027

A data representa o início oficial do período de utilização e validação planejada com a JR Box.

A preparação técnica, configuração, testes e disponibilização de funcionalidades poderão ocorrer anteriormente, conforme necessário.

5.2 Duração

O período oficial do piloto será de:

12 meses

Período

01/01/2027 a 31/12/2027

A data de 31/12/2027 representa o encerramento planejado do piloto e a realização da avaliação final.

O cronograma anteriormente definido de 01/10/2026 a 30/09/2027 fica revogado.

6. Marcos Intermediários

O piloto possuirá avaliações intermediárias para evitar que a primeira avaliação completa ocorra somente ao final dos 12 meses.

Os marcos não representam necessariamente aprovação ou reprovação do piloto. São pontos formais de acompanhamento, avaliação e definição de prioridades.

M1 — Início Operacional

Data: 01/01/2027

A JR Box deverá iniciar a utilização das funcionalidades do MVP que estiverem efetivamente liberadas e configuradas.

Objetivos:

- validar acesso dos usuários;

- validar permissões;

- validar dados iniciais;

- acompanhar primeiros registros reais;

- identificar problemas iniciais;

- garantir funcionamento do suporte e dos mecanismos de proteção dos dados.

M2 — Primeira Avaliação Consolidada

Data: 31/03/2027

A JR Box deverá estar utilizando de forma recorrente as funcionalidades disponibilizadas para o piloto.

Deverão ser avaliados:

- frequência de utilização;

- principais dificuldades;

- ocorrências e incidentes;

- estabilidade;

- qualidade dos dados;

- aderência dos processos;

- necessidade de correções;

- necessidades de treinamento ou orientação.

Os problemas encontrados deverão ser registrados e priorizados.

M3 — Avaliação Intermediária

Data: 30/06/2027

Deverá ser realizada uma avaliação mais abrangente da utilização do sistema.

Deverão ser analisados, conforme aplicabilidade:

- ciclos operacionais reais;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- permissões;

- desempenho;

- sincronização;

- funcionamento offline;

- integrações;

- experiência dos usuários;

- problemas recorrentes;

- melhorias implementadas;

- funcionalidades ainda não validadas.

A partir desta avaliação deverão ser definidas as prioridades para o segundo semestre do piloto.

M4 — Pré-Encerramento

Data: 30/09/2027

Deverá ser realizada uma avaliação de maturidade e preparação para o encerramento.

Deverão ser identificados:

- processos já validados;

- processos ainda não validados;

- pendências;

- problemas conhecidos;

- estabilidade;

- melhorias realizadas;

- limitações existentes;

- necessidades de evolução;

- situação dos dados;

- pontos que deverão compor a avaliação final.

7. Avaliação Final

Data: 31/12/2027

Ao final do piloto deverá ser realizada uma avaliação formal considerando:

7.1 Critérios funcionais

- funcionalidades utilizadas;

- aderência aos processos;

- cobertura do MVP;

- limitações identificadas.

7.2 Critérios operacionais

- utilização real;

- estabilidade da operação;

- eficiência dos processos;

- capacidade de acompanhar operações completas;

- ocorrência e tratamento de problemas.

7.3 Critérios técnicos

- estabilidade;

- desempenho;

- segurança;

- integridade dos dados;

- isolamento entre tenants;

- autenticação e autorização;

- sincronização;

- funcionamento offline, quando aplicável;

- integrações.

7.4 Critérios de produto

- experiência dos usuários;

- facilidade de utilização;

- feedback da JR Box;

- necessidades de evolução;

- funcionalidades prioritárias para futuras versões.

8. Validação de Ciclos Operacionais Completos

Sempre que aplicável ao processo, o piloto deverá acompanhar operações reais desde sua origem até sua conclusão.

O objetivo é verificar:

- integridade das informações;

- continuidade dos dados;

- histórico;

- mudanças de status;

- responsabilidades;

- rastreabilidade;

- consistência entre etapas.

Não será permitido considerar artificialmente encerradas operações que ainda estejam em andamento apenas para cumprir o término do piloto.

Operações iniciadas durante o piloto e ainda em andamento deverão ser identificadas e tratadas na avaliação final.

9. Registro de Ocorrências e Feedback

Durante todo o piloto deverá existir registro estruturado de:

- erros;

- incidentes;

- indisponibilidades;

- dificuldades de utilização;

- sugestões;

- solicitações de melhoria;

- problemas de dados;

- problemas de integração;

- problemas de sincronização;

- necessidades de treinamento.

Cada ocorrência deverá possuir, quando aplicável:

- descrição;

- data;

- origem;

- prioridade;

- status;

- responsável;

- solução ou encaminhamento;

- histórico.

10. Evolução Durante o Piloto

Correções, ajustes e melhorias poderão ser realizados durante o período do piloto.

A evolução deverá:

- preservar os dados existentes;

- preservar o histórico;

- preservar a segurança;

- evitar regressões;

- manter a compatibilidade dos processos já utilizados;

- possuir rastreabilidade quando relevante.

Alterações arquiteturais relevantes deverão ser formalizadas por ADR.

O piloto não autoriza expansão indiscriminada do escopo.

Novas funcionalidades deverão ser avaliadas conforme prioridade e impacto no produto.

11. Suporte Durante o Piloto

A partir do primeiro uso operacional real da JR Box deverá existir canal definido de suporte.

O suporte deverá contemplar:

- recebimento de dúvidas;

- registro de problemas;

- classificação de incidentes;

- acompanhamento de problemas críticos;

- orientação aos usuários;

- comunicação de indisponibilidades relevantes;

- acompanhamento até resolução ou encaminhamento.

Problemas críticos que possam comprometer dados, segurança ou continuidade operacional deverão possuir prioridade de tratamento.

O canal e os procedimentos de suporte deverão estar disponíveis desde o primeiro uso real e não somente após o lançamento comercial do produto.

12. Backup e Recuperação

A partir do primeiro registro operacional real da JR Box:

- os dados deverão estar submetidos a rotina de backup;

- deverá existir procedimento documentado de recuperação;

- deverá ser realizado teste de recuperação antes ou no início da utilização operacional real;

- os resultados dos testes deverão ser registrados;

- eventuais falhas de recuperação deverão ser tratadas como prioridade.

Backup não será considerado suficiente por si só: deverá existir capacidade comprovada de restauração.

13. Segurança e Proteção dos Dados

Durante todo o piloto deverão ser aplicadas as regras de segurança definidas nos demais ADRs.

Deverão ser preservados:

- isolamento entre tenants;

- autenticação;

- autorização;

- controle de permissões;

- rastreabilidade;

- proteção contra acesso indevido;

- integridade dos dados;

- mecanismos de auditoria aplicáveis.

O acesso administrativo ou de suporte aos dados da JR Box deverá possuir finalidade legítima e rastreabilidade conforme as regras da arquitetura.

14. Dados da JR Box ao Encerramento

A JR Box terá direito à exportação dos seus dados ao término do piloto, independentemente de ocorrer ou não expansão comercial.

A exportação deverá:

- ser realizada sem custo adicional;

- abranger os dados do tenant da JR Box;

- contemplar, conforme aplicabilidade, cadastros, registros operacionais, históricos e demais dados armazenados;

- preservar a estrutura necessária para reutilização ou consulta;

- disponibilizar dados estruturados preferencialmente em formatos como CSV e/ou JSON;

- disponibilizar arquivos/documentos armazenados, quando aplicável, em formato preservável ou no formato original.

A exportação deverá ser disponibilizada em até 15 dias corridos após o encerramento do piloto ou após solicitação formal da JR Box, prevalecendo a data que ocorrer por último.

A exportação dos dados não implicará exclusão imediata.

Eventual retenção posterior deverá observar requisitos legais, contratuais, de segurança e de governança aplicáveis.

Caso a JR Box continue como cliente comercial, o direito de exportação permanecerá disponível mediante solicitação.

15. Critérios de Sucesso

O piloto será considerado bem-sucedido quando houver evidências suficientes de:

- utilização real e recorrente;

- funcionamento adequado das funcionalidades aplicáveis do MVP;

- capacidade de acompanhar processos operacionais reais;

- estabilidade compatível com a operação;

- integridade e rastreabilidade dos dados;

- segurança adequada;

- capacidade de identificar e corrigir problemas;

- evolução controlada do produto;

- feedback suficiente dos usuários;

- conhecimento das limitações remanescentes.

O sucesso do piloto não será determinado exclusivamente pela ausência de problemas.

A capacidade do produto de identificar, registrar, tratar e aprender com problemas também fará parte da avaliação.

16. Encerramento do Piloto

Ao final do período deverá ser produzido um fechamento formal contendo, no mínimo:

- operações realizadas;

- ciclos completos acompanhados;

- funcionalidades utilizadas;

- ocorrências registradas;

- problemas corrigidos;

- melhorias realizadas;

- estabilidade observada;

- feedback dos usuários;

- limitações;

- pendências;

- recomendações;

- situação da exportação dos dados, quando aplicável.

O encerramento do piloto não implica automaticamente expansão comercial.

A decisão sobre continuidade, expansão, contratação ou alteração de escopo deverá ser tomada posteriormente com base nos resultados obtidos.

17. Alterações no Cronograma

O cronograma não deverá ser alterado informalmente.

Qualquer alteração relevante deverá registrar:

- justificativa;

- nova data;

- nova duração;

- impactos;

- efeitos sobre as avaliações;

- efeitos sobre a operação da JR Box.

Alterações significativas deverão resultar em nova versão deste ADR.

18. Governança

O piloto deverá possuir acompanhamento periódico durante todo o período.

As avaliações intermediárias deverão servir como instrumentos de decisão e priorização, e não apenas como registros formais.

Problemas críticos de segurança, integridade de dados ou continuidade operacional deverão ser tratados independentemente do calendário dos marcos.

19. Relação com o MVP

O piloto deverá validar as funcionalidades definidas no MVP aprovado no ADR correspondente.

O período de 12 meses não representa autorização automática para expansão do escopo do MVP.

Funcionalidades adicionais somente deverão ser incorporadas mediante avaliação e priorização apropriadas.

20. Decisão Final

Fica aprovado que:

- a JR Box será o cliente-piloto;

- Rafael será o responsável operacional de referência;

- o início oficial do piloto será em 01/01/2027;

- o piloto terá duração de 12 meses;

- o encerramento previsto será em 31/12/2027;

- existirão quatro marcos intermediários de avaliação;

- o piloto será tratado como operação real, e não demonstração;

- suporte, backup e recuperação deverão existir desde o primeiro uso operacional real;

- os dados da JR Box deverão possuir mecanismo de exportação garantido;

- o piloto deverá acompanhar ciclos operacionais reais;

- problemas e feedback deverão ser registrados;

- correções e evoluções poderão ocorrer durante o piloto;

- alterações arquiteturais relevantes deverão ser formalizadas;

- o encerramento não implica automaticamente expansão comercial;

- o cronograma anterior de 01/10/2026 a 30/09/2027 fica revogado.

21. Histórico de Versões

v2.0 — Definição inicial da estratégia do cliente-piloto.

v2.1 — Ajustes referentes ao cliente-piloto e critérios de validação.

v2.2 — Consolidação do acompanhamento e das condições do piloto.

v2.3 — Alteração do período do piloto para 12 meses, originalmente de 01/10/2026 a 30/09/2027, e inclusão das alternativas consideradas.

v2.4 — Alteração definitiva do cronograma para 01/01/2027 a 31/12/2027; inclusão dos quatro marcos intermediários; formalização do suporte durante o piloto; definição de backup e recuperação desde o primeiro uso real; definição das regras de exportação dos dados da JR Box; consolidação final da estratégia operacional do piloto.