ADR-003 — Cliente-Piloto

Status: APROVADO
Versão: 2.1
Tipo: Architecture Decision Record (ADR)
Data: 2026-09-09
Decisão: Definição, governança e critérios do cliente-piloto
Cliente-piloto: JR Box
Responsável interno: Rafael
Período previsto: 01/10/2026 a 15/10/2026
Duração prevista: 15 dias corridos
Decisões vinculadas: ADR-001, ADR-002, ADR-004, ADR-005, ADR-007 e ADR-008

1. Contexto

O SaaS será validado inicialmente por meio de uma operação-piloto em uma empresa real do segmento de vidraçaria.

O piloto tem como finalidade validar o produto em condições reais de operação, utilizando usuários, dados, pedidos, processos e exceções reais.

O piloto não deverá ser tratado como desenvolvimento de um sistema exclusivo para o cliente.

A empresa-piloto será utilizada como ambiente de validação das hipóteses do produto e da capacidade do SaaS de suportar o fluxo operacional definido no ADR-002.

2. Cliente-piloto definido

O cliente-piloto definido para esta etapa é:

JR Box

O cliente-piloto será utilizado como referência prática para validar:

- fluxo operacional;

- usabilidade;

- regras de negócio;

- consistência dos dados;

- permissões;

- rastreabilidade;

- desempenho operacional;

- tratamento de exceções;

- funcionamento offline quando aplicável;

- notificações;

- requisitos fiscais efetivamente necessários;

- demais hipóteses relevantes do MVP.

A utilização da JR Box não altera o caráter genérico do produto.

3. Responsável interno

O responsável interno pelo acompanhamento do piloto será:

Rafael

O responsável deverá atuar como ponto central de acompanhamento da operação-piloto e deverá:

- coordenar a utilização do sistema;

- acompanhar problemas e dúvidas;

- registrar feedbacks;

- acompanhar incidentes;

- auxiliar na classificação das necessidades identificadas;

- acompanhar critérios de sucesso;

- consolidar informações para avaliação do piloto;

- apoiar a decisão de encerramento ou continuidade.

A responsabilidade não significa que Rafael será o único usuário ou responsável pela execução das atividades operacionais.

4. Período do piloto

O período previsto para o piloto será:

Início: 01/10/2026
Término previsto: 15/10/2026
Duração: 15 dias corridos

O período será utilizado para avaliação inicial do produto em operação real.

A duração poderá ser alterada caso evidências do uso real demonstrem necessidade de:

- extensão;

- interrupção antecipada;

- repetição de determinada etapa;

- correção de problemas críticos;

- ampliação controlada da validação.

Qualquer alteração relevante deverá ser registrada e justificada.

5. Objetivo do piloto

O objetivo principal é verificar se o MVP consegue sustentar uma operação real de ponta a ponta.

O piloto deverá validar, principalmente:

- execução do fluxo operacional;

- continuidade das informações entre etapas;

- execução das responsabilidades pelos usuários;

- tratamento das principais exceções;

- integridade dos dados;

- segurança;

- isolamento entre empresas;

- rastreabilidade;

- usabilidade;

- capacidade de utilização com dados reais.

O objetivo não é validar a totalidade do produto futuro.

6. Fluxo a ser validado

Sempre que aplicável à operação da JR Box, deverá ser validado o fluxo:

Orçamento → Aprovação/Conversão → Conferência → Liberação → Engenharia → Reserva/Disponibilidade → Produção → Controle necessário → Expedição → Instalação → Aceite/Conclusão → Encerramento.

O piloto deverá observar também os cenários excepcionais relevantes.

7. Dados reais

A validação deverá utilizar dados reais do cliente-piloto.

Poderão ser utilizados:

- clientes reais;

- produtos reais;

- materiais reais;

- componentes reais;

- fornecedores quando necessários;

- preços reais;

- pedidos reais;

- medidas reais;

- informações técnicas reais;

- usuários reais;

- obras reais, quando aplicável.

Os dados deverão ser tratados conforme as regras de segurança, acesso, privacidade e LGPD aplicáveis.

O uso de dados fictícios isoladamente não será suficiente para validar o piloto.

8. Preparação inicial dos dados

A preparação dos dados poderá utilizar a funcionalidade de importação inicial controlada definida no ADR-002.

Quando necessário, poderão ser utilizados arquivos estruturados para carregar:

- clientes;

- produtos;

- materiais;

- componentes;

- fornecedores;

- preços;

- demais dados necessários.

A importação deverá possuir:

- validação;

- identificação de erros;

- conferência;

- controle de duplicidades;

- auditoria.

Não é objetivo do piloto realizar uma migração histórica completa.

9. Usuários e treinamento

Os usuários participantes deverão possuir acesso compatível com suas responsabilidades.

O acesso deverá respeitar o ADR-001.

Antes da utilização operacional, deverá existir preparação mínima dos usuários, contemplando:

- acesso ao sistema;

- responsabilidades;

- fluxo de trabalho;

- principais funcionalidades;

- tratamento de erros;

- procedimentos para situações excepcionais;

- utilização offline quando aplicável.

O treinamento deverá ser suficiente para permitir a utilização real sem transformar o piloto em um programa extensivo de capacitação.

10. Governança do piloto

O piloto deverá possuir acompanhamento estruturado.

Problemas, sugestões e solicitações deverão ser registrados.

Cada ocorrência deverá ser classificada, sempre que possível, como:

- defeito;

- erro de dados;

- erro de configuração;

- necessidade essencial do produto;

- melhoria;

- necessidade específica do cliente;

- dúvida operacional;

- solicitação fora do escopo.

A classificação deverá evitar que toda solicitação seja automaticamente tratada como requisito de desenvolvimento.

11. Feedback

O feedback deverá ser coletado de forma estruturada.

Para cada feedback relevante, registrar:

- origem;

- usuário;

- contexto;

- processo afetado;

- descrição;

- impacto;

- frequência;

- criticidade;

- classificação;

- decisão;

- responsável;

- status.

Feedbacks deverão ser analisados considerando o produto como um todo, e não somente a necessidade imediata do cliente-piloto.

12. Critérios para alteração do MVP

Uma necessidade identificada durante o piloto poderá justificar alteração do MVP quando:

- bloquear o fluxo principal;

- comprometer integridade dos dados;

- comprometer segurança;

- representar obrigação legal;

- demonstrar erro em uma premissa fundamental do produto;

- for indispensável ao propósito do produto.

Solicitações específicas da JR Box não deverão entrar automaticamente no produto.

Deverá ser avaliado se a necessidade representa:

- configuração;

- funcionalidade padrão;

- melhoria futura;

- customização controlada;

- solicitação não aplicável ao produto.

Alterações relevantes deverão seguir a governança definida no ADR-002.

13. Segurança e dados

Durante todo o piloto deverão ser preservados:

- isolamento entre empresas;

- controle de acesso;

- autorização no backend;

- rastreabilidade;

- auditoria;

- integridade dos dados;

- proteção das informações;

- privacidade;

- segurança das credenciais;

- controle de acesso aos dados do cliente-piloto.

Falhas graves de segurança ou isolamento deverão ser tratadas como prioridade máxima.

14. Operação offline

Quando houver utilização offline, deverão ser observadas as regras dos ADR-005 e ADR-008.

O piloto deverá validar, quando aplicável:

- armazenamento local;

- fila de operações;

- sincronização;

- idempotência;

- revalidação no servidor;

- tratamento de conflitos;

- recuperação de erros;

- confirmação do servidor.

O funcionamento offline não deverá transformar os dados locais em fonte oficial do sistema.

15. Notificações

As notificações deverão ser avaliadas conforme os ADR-007 e ADR-008.

O piloto deverá observar:

- notificações internas;

- e-mail;

- push quando aplicável;

- comportamento em situações de falha;

- preferências;

- criticidade;

- rastreabilidade.

Falhas em canais externos de comunicação não deverão impedir o fluxo operacional principal.

16. Fiscal

As necessidades fiscais identificadas durante o piloto deverão ser analisadas conforme o ADR-004.

O piloto deverá evitar desenvolvimento fiscal baseado em hipóteses.

Somente cenários efetivamente necessários à operação real deverão ser considerados para o MVP.

17. Indicadores do piloto

O piloto deverá acompanhar, sempre que possível:

- quantidade de pedidos processados;

- quantidade de usuários ativos;

- etapas utilizadas;

- pedidos concluídos;

- pedidos parciais;

- ocorrências;

- bloqueios;

- retrabalhos;

- erros;

- tempo de execução;

- falhas de sincronização;

- problemas de dados;

- solicitações de melhoria;

- dependência de processos externos.

Os indicadores devem servir para avaliar a operação, e não criar uma estrutura de BI avançado dentro do MVP.

18. Critérios de sucesso

O piloto será considerado bem-sucedido quando demonstrar, em conjunto, que:

- pedidos reais podem ser processados;

- o fluxo principal pode ser executado de ponta a ponta;

- os usuários conseguem executar suas responsabilidades;

- os dados permanecem consistentes;

- existe rastreabilidade;

- os principais bloqueios podem ser tratados;

- operações parciais são representadas corretamente;

- o isolamento entre empresas é preservado;

- o sistema reduz a dependência de controles externos para o núcleo da operação;

- os principais problemas podem ser identificados e classificados;

- o produto demonstra potencial de utilização contínua após o piloto.

O sucesso não exige que todas as funcionalidades do produto futuro estejam implementadas.

19. Critérios de falha ou interrupção

O piloto poderá ser interrompido ou ter seu escopo temporariamente reduzido quando houver:

- falha grave de segurança;

- vazamento entre empresas;

- perda significativa de dados;

- inconsistência crítica;

- impossibilidade de executar o fluxo principal;

- falha estrutural que impeça a utilização;

- descumprimento legal relevante;

- impossibilidade operacional de continuidade.

A interrupção deverá ser registrada e analisada antes de eventual retomada.

20. Avaliação final

Ao final do período previsto, deverá ser realizada avaliação formal do piloto.

A avaliação deverá considerar:

- resultados obtidos;

- objetivos atingidos;

- problemas encontrados;

- feedback dos usuários;

- indicadores;

- estabilidade;

- segurança;

- integridade;

- rastreabilidade;

- aderência ao fluxo;

- necessidades identificadas;

- alterações realizadas durante o piloto;

- backlog gerado.

21. Resultado do piloto

Ao final da avaliação, o piloto deverá resultar em uma das seguintes classificações:

A — Aprovado

O MVP demonstrou capacidade suficiente para utilização e evolução.

B — Aprovado com ajustes

O produto demonstrou viabilidade, mas necessita de correções ou melhorias relevantes antes da expansão.

C — Requer nova validação

O produto possui potencial, mas as evidências obtidas ainda não são suficientes para conclusão.

D — Reavaliar premissa

As evidências demonstraram que uma ou mais premissas fundamentais do produto precisam ser revistas.

A classificação deverá ser documentada.

22. Continuidade após o piloto

O encerramento do piloto não significa necessariamente encerramento do produto.

Dependendo do resultado, poderá ocorrer:

- continuidade da operação;

- correções;

- nova rodada de validação;

- expansão controlada;

- priorização da Release 1;

- revisão de determinadas decisões;

- reavaliação de premissas.

Qualquer alteração estrutural deverá ser registrada no documento apropriado.

23. Governança de mudanças

Durante o piloto, nenhuma solicitação deverá alterar silenciosamente:

- arquitetura;

- escopo do MVP;

- regras de segurança;

- modelo de permissões;

- modelo de dados;

- decisões dos ADRs.

Alterações relevantes deverão ser registradas formalmente.

O piloto é instrumento de validação, não mecanismo de alteração informal da arquitetura.

24. Relação com os demais ADRs

Este ADR depende e se relaciona diretamente com:

ADR-001 — Usuários / Permissões

Define usuários, perfis, permissões, autoridade e segurança de acesso.

ADR-002 — MVP e Escopo do Produto

Define os limites funcionais do MVP.

ADR-004 — Fiscal

Define o tratamento das necessidades fiscais do MVP.

ADR-005 — Offline

Define o funcionamento offline.

ADR-007 — Notificações

Define a arquitetura e regras de notificações.

ADR-008 — Plataforma do aplicativo de campo

Define a plataforma de campo e suas limitações.

Nenhuma decisão deste ADR deverá contradizer esses documentos.

25. Riscos

Os principais riscos do piloto são:

- utilização insuficiente do sistema;

- dados inadequados;

- treinamento insuficiente;

- resistência operacional;

- problemas de integração;

- falhas de sincronização;

- descoberta de requisitos não previstos;

- excesso de solicitações específicas;

- tentativa de ampliar o MVP;

- problemas de segurança;

- inconsistência entre processos reais e modelo do sistema.

Esses riscos deverão ser monitorados durante todo o período.

26. Princípio central

O cliente-piloto deve ser utilizado para responder à seguinte pergunta:

O produto definido no MVP consegue resolver, de forma confiável, o problema operacional para o qual foi criado?

O objetivo não é perguntar:

“O que a JR Box gostaria que fosse desenvolvido?”

A diferença é fundamental para impedir que o piloto se transforme em projeto sob medida.

27. Consequências aceitas

A decisão aceita:

- utilização de dados reais;

- ajustes decorrentes de evidências;

- correções durante o piloto;

- algumas atividades ainda realizadas externamente;

- evolução posterior do produto;

- possibilidade de nova rodada de validação;

- existência de funcionalidades ainda incompletas.

Não são aceitos:

- perda de dados;

- comprometimento de segurança;

- vazamento entre empresas;

- ausência de rastreabilidade essencial;

- alterações informais de arquitetura;

- transformação do MVP em sistema exclusivo para a JR Box.

28. Resultado esperado

Ao final do piloto, deverá existir evidência suficiente para determinar se o MVP:

- funciona em uma operação real;

- suporta o fluxo operacional principal;

- preserva dados e rastreabilidade;

- atende às responsabilidades dos usuários;

- trata as principais exceções;

- possui segurança e isolamento adequados;

- apresenta condições de evolução para a próxima etapa.

O piloto deverá produzir aprendizado suficiente para orientar a evolução do produto sem comprometer sua natureza de SaaS genérico.

29. Decisão final

Fica definido:

- Cliente-piloto: JR Box;

- Responsável interno: Rafael;

- Início previsto: 01/10/2026;

- Término previsto: 15/10/2026;

- Duração prevista: 15 dias corridos;

- Objetivo: validar o MVP em operação real;

- Princípio: o piloto valida o produto, não define um produto exclusivo para o cliente.

Status final: APROVADO

Versão consolidada: 2.1

Alteração desta versão: inclusão formal do cliente-piloto, responsável interno e período previsto do piloto, preservando as demais decisões aprovadas.