PROMPT DE IMPLEMENTAÇÃO — ADR-003 v2.4

Estratégia, Cronograma e Operação do Cliente-Piloto

Implemente as definições deste prompt no projeto SaaS industrial, respeitando integralmente os ADRs já aprovados e evitando qualquer alteração de decisão arquitetural previamente estabelecida.

Este prompt implementa exclusivamente as decisões do ADR-003 v2.4.

1. Cliente-Piloto

Configurar o cliente-piloto oficial como:

- Cliente: JR Box

- Responsável operacional: Rafael

A JR Box deverá ser tratada como um tenant real do sistema durante o piloto.

Não criar regras de negócio permanentes ou alterações no núcleo do produto exclusivamente para atender à JR Box.

2. Cronograma Oficial

Configurar o cronograma oficial do piloto:

- Início: 01/01/2027

- Duração: 12 meses

- Encerramento: 31/12/2027

O cronograma anterior de 01/10/2026 a 30/09/2027 está revogado e não deve ser utilizado.

A preparação técnica, configuração, testes e homologação poderão ocorrer antes de 01/01/2027.

A data de início do piloto não significa que todas as funcionalidades do MVP devam estar disponíveis simultaneamente.

3. Marcos do Piloto

Implementar ou estruturar mecanismos de acompanhamento dos seguintes marcos:

M1 — Início Operacional

01/01/2027

Objetivos:

- início da utilização real;

- validação dos usuários;

- validação das permissões;

- validação dos dados iniciais;

- acompanhamento dos primeiros registros reais;

- confirmação do funcionamento do suporte;

- confirmação dos mecanismos de backup e recuperação.

M2 — Primeira Avaliação Consolidada

31/03/2027

Avaliar:

- frequência de utilização;

- dificuldades;

- ocorrências;

- estabilidade;

- qualidade dos dados;

- aderência dos processos;

- correções necessárias;

- treinamento/orientação.

M3 — Avaliação Intermediária

30/06/2027

Avaliar, conforme aplicabilidade:

- ciclos operacionais reais;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- permissões;

- desempenho;

- sincronização;

- funcionamento offline;

- integrações;

- experiência dos usuários;

- problemas recorrentes;

- melhorias realizadas;

- funcionalidades ainda não validadas.

M4 — Pré-Encerramento

30/09/2027

Avaliar:

- processos validados;

- processos ainda não validados;

- pendências;

- problemas conhecidos;

- estabilidade;

- melhorias;

- limitações;

- necessidades de evolução;

- situação dos dados;

- preparação para avaliação final.

Avaliação Final

31/12/2027

Consolidar os resultados de todo o piloto.

Os marcos são pontos formais de acompanhamento e não devem ser interpretados automaticamente como aprovação ou reprovação do piloto.

4. Operação Real

A partir do primeiro registro operacional real da JR Box:

- considerar o sistema como parte de uma operação real;

- aplicar autenticação e autorização;

- aplicar isolamento por tenant;

- aplicar regras de segurança;

- garantir rastreabilidade;

- registrar intervenções administrativas relevantes;

- manter backup;

- manter mecanismo de recuperação;

- disponibilizar canal de suporte.

Não tratar o ambiente do piloto como ambiente descartável ou exclusivamente de demonstração.

5. Suporte

Disponibilizar canal formal de suporte para a JR Box desde o primeiro uso operacional real.

O suporte deverá permitir:

- registro de dúvidas;

- registro de problemas;

- classificação de incidentes;

- acompanhamento;

- orientação aos usuários;

- comunicação de indisponibilidades relevantes;

- acompanhamento até resolução ou encaminhamento.

Problemas críticos relacionados a:

- segurança;

- integridade dos dados;

- perda de dados;

- indisponibilidade;

- continuidade operacional

deverão possuir prioridade elevada.

As intervenções de suporte que impliquem acesso administrativo aos dados deverão respeitar as regras de segurança, autorização e auditoria já definidas na arquitetura.

6. Backup e Recuperação

Antes ou no início do primeiro uso operacional real:

- ativar a rotina de backup;

- disponibilizar procedimento documentado de recuperação;

- realizar teste de recuperação;

- registrar o resultado do teste;

- corrigir eventuais falhas identificadas.

O sistema não deverá considerar que possuir backup é suficiente.

Deverá existir capacidade comprovada de restauração.

7. Registro de Ocorrências

Criar ou utilizar mecanismo estruturado para registrar ocorrências do piloto.

Registrar, quando aplicável:

- erro;

- incidente;

- indisponibilidade;

- dificuldade de utilização;

- sugestão;

- solicitação de melhoria;

- problema de dados;

- problema de integração;

- problema de sincronização;

- necessidade de treinamento.

Cada ocorrência deverá possuir, quando aplicável:

- descrição;

- data;

- origem;

- prioridade;

- status;

- responsável;

- solução/encaminhamento;

- histórico.

8. Acompanhamento de Ciclos Operacionais

O sistema deverá permitir identificar e acompanhar operações reais ao longo de suas etapas.

Quando aplicável, registrar:

- origem da operação;

- evolução;

- mudanças de status;

- responsáveis;

- histórico;

- conclusão.

Não encerrar artificialmente uma operação que esteja em andamento apenas para cumprir o encerramento do piloto.

Operações iniciadas durante o piloto e ainda abertas deverão permanecer identificadas para a avaliação final.

9. Evolução Durante o Piloto

Permitir correções, ajustes e melhorias durante o piloto.

Qualquer evolução deverá:

- preservar os dados existentes;

- preservar históricos;

- preservar segurança;

- evitar regressões;

- manter compatibilidade com processos já utilizados;

- possuir rastreabilidade quando aplicável.

Alterações arquiteturais relevantes deverão gerar ou atualizar ADR correspondente.

Não transformar o piloto em mecanismo automático de expansão do escopo.

Novas funcionalidades deverão ser avaliadas e priorizadas antes de implementação.

10. Segurança

Aplicar integralmente as regras de segurança definidas nos demais ADRs.

Garantir:

- isolamento entre tenants;

- autenticação;

- autorização;

- permissões;

- rastreabilidade;

- proteção contra acesso indevido;

- integridade dos dados;

- auditoria aplicável.

O usuário administrativo ou de suporte não deverá receber privilégios superiores aos necessários para sua finalidade.

11. Exportação dos Dados da JR Box

Implementar mecanismo que permita exportar os dados pertencentes ao tenant JR Box.

A exportação deverá contemplar, conforme aplicabilidade:

- cadastros;

- registros operacionais;

- históricos;

- demais dados armazenados;

- documentos e arquivos associados.

Priorizar formatos estruturados e reutilizáveis, como:

- CSV;

- JSON;

e, para documentos/arquivos, preservar o formato original ou formato adequado à sua reutilização.

A exportação deverá:

- não possuir custo adicional para a JR Box;

- ser disponibilizada ao encerramento do piloto ou mediante solicitação;

- ocorrer em até 15 dias corridos após o encerramento ou solicitação formal, prevalecendo a data que ocorrer por último;

- preservar a integridade dos dados;

- não provocar exclusão automática.

A arquitetura deverá permitir a exportação sem necessidade de intervenção manual complexa ou reconstrução dos dados.

12. Retenção dos Dados

A exportação não implica exclusão imediata dos dados.

Qualquer retenção ou exclusão posterior deverá respeitar:

- requisitos legais;

- requisitos contratuais;

- segurança;

- governança;

- políticas de retenção definidas pelo sistema.

Caso a JR Box permaneça como cliente comercial, o mecanismo de exportação deverá continuar disponível mediante solicitação.

13. Avaliação do Piloto

Disponibilizar informações suficientes para avaliação dos seguintes grupos de critérios:

Funcionais

- funcionalidades utilizadas;

- aderência;

- cobertura do MVP;

- limitações.

Operacionais

- utilização;

- estabilidade;

- eficiência;

- ciclos completos;

- ocorrências.

Técnicos

- desempenho;

- segurança;

- integridade;

- isolamento;

- autenticação;

- autorização;

- sincronização;

- offline;

- integrações.

Produto

- experiência do usuário;

- feedback;

- necessidades de evolução;

- prioridades futuras.

14. Critérios de Sucesso

O acompanhamento deverá permitir verificar:

- utilização real e recorrente;

- funcionamento das funcionalidades aplicáveis do MVP;

- capacidade de acompanhar operações reais;

- estabilidade;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- segurança;

- capacidade de tratar problemas;

- evolução controlada;

- feedback dos usuários;

- limitações remanescentes.

A existência de problemas não deverá ser automaticamente considerada fracasso.

O registro, tratamento e aprendizado decorrente dos problemas também fazem parte da avaliação.

15. Avaliação Final

Em 31/12/2027, consolidar:

- operações realizadas;

- ciclos completos;

- funcionalidades utilizadas;

- ocorrências;

- problemas corrigidos;

- melhorias;

- estabilidade;

- feedback;

- limitações;

- pendências;

- recomendações;

- situação da exportação dos dados.

O encerramento do piloto não deverá gerar automaticamente expansão comercial.

16. Alterações no Cronograma

Não permitir alterações informais no cronograma oficial.

Qualquer alteração relevante deverá registrar:

- justificativa;

- nova data;

- nova duração;

- impactos;

- efeitos nos marcos;

- efeitos na operação da JR Box.

Alterações significativas deverão ser formalizadas em nova versão do ADR-003.

17. Regras de Implementação

Durante a implementação:

- Não alterar decisões estabelecidas nos demais ADRs.

- Não utilizar o piloto para introduzir regras permanentes específicas da JR Box.

- Não considerar o ambiente do piloto como ambiente de demonstração.

- Não depender da avaliação final para identificar problemas críticos.

- Não permitir que o término do piloto provoque perda de dados.

- Não permitir exclusão automática dos dados em razão do encerramento.

- Não considerar o período de 12 meses como autorização para expansão automática do MVP.

- Preservar segurança, isolamento, auditoria e rastreabilidade.

- Evitar regressões nas funcionalidades já validadas.

- Registrar alterações arquiteturais relevantes por ADR.

18. Resultado Esperado

Ao implementar este ADR, o sistema deverá possuir estrutura suficiente para:

- operar a JR Box como cliente-piloto real;

- acompanhar o piloto de 01/01/2027 a 31/12/2027;

- registrar e acompanhar os quatro marcos intermediários;

- fornecer suporte desde o primeiro uso real;

- possuir backup e recuperação testados;

- acompanhar ocorrências e feedback;

- acompanhar ciclos operacionais reais;

- permitir evolução controlada;

- avaliar tecnicamente e operacionalmente o piloto;

- garantir a exportação dos dados da JR Box;

- concluir o piloto sem perda ou bloqueio indevido dos dados.

A implementação deverá permanecer alinhada ao ADR-003 v2.4 — APPROVED.

Não retornar ao cronograma de 2026.

Não utilizar o período de 15 dias anteriormente definido.

O cronograma oficial é:

01/01/2027 → 31/12/2027.