Prompt Final de Implementação

ADR-003 — Cliente-Piloto — Versão 2.1

1. Objetivo

Implementar e conduzir o cliente-piloto do SaaS conforme definido no ADR-003 v2.1.

O piloto tem como objetivo validar o MVP em uma operação real de uma empresa de vidraçaria.

O piloto deve validar o produto existente e suas hipóteses.

Não transformar o piloto em desenvolvimento de um sistema exclusivo para o cliente-piloto.

2. Cliente-piloto

Utilizar como cliente-piloto:

JR Box

O cliente-piloto deverá utilizar dados, usuários, processos e condições reais sempre que aplicável.

3. Responsável interno

O responsável interno pelo acompanhamento do piloto é:

Rafael

O responsável deverá:

- coordenar o acompanhamento;

- acompanhar utilização;

- consolidar problemas;

- registrar feedbacks;

- acompanhar incidentes;

- apoiar a classificação das necessidades;

- acompanhar indicadores;

- apoiar a avaliação final.

Isso não significa que Rafael será o único responsável pelas operações do cliente.

4. Período

Considerar como período previsto:

Início: 01/10/2026
Término: 15/10/2026
Duração: 15 dias corridos.

O período poderá ser alterado somente mediante decisão registrada.

5. Objetivo de validação

Validar se o MVP consegue sustentar uma operação real de ponta a ponta.

Priorizar a validação de:

- fluxo operacional;

- continuidade das informações;

- responsabilidades dos usuários;

- exceções;

- integridade;

- segurança;

- isolamento entre empresas;

- rastreabilidade;

- usabilidade;

- operação com dados reais.

Não tentar validar todas as funcionalidades futuras do produto.

6. Fluxo principal

Validar, quando aplicável à operação real:

Orçamento → Aprovação/Conversão → Conferência → Liberação → Engenharia → Reserva/Disponibilidade → Produção → Controle necessário → Expedição → Instalação → Aceite/Conclusão → Encerramento.

Também validar exceções relevantes.

7. Dados reais

Utilizar dados reais do cliente-piloto sempre que possível.

Podem ser utilizados:

- clientes;

- produtos;

- materiais;

- componentes;

- fornecedores;

- preços;

- pedidos;

- medidas;

- informações técnicas;

- usuários;

- obras;

- demais dados necessários.

Aplicar os controles de segurança, privacidade, acesso e LGPD definidos para o produto.

8. Preparação e importação de dados

Utilizar a funcionalidade de importação inicial controlada definida no ADR-002 quando necessária.

A importação poderá contemplar:

- clientes;

- produtos;

- materiais;

- componentes;

- fornecedores;

- preços;

- demais dados necessários.

Antes da efetivação:

- validar dados;

- identificar erros;

- identificar inconsistências;

- controlar duplicidades;

- permitir conferência;

- registrar auditoria.

Não realizar migração histórica completa como requisito do piloto.

9. Usuários e acesso

Cadastrar os usuários conforme suas responsabilidades reais.

Aplicar o modelo:

Usuário → Perfil → Permissões

conforme ADR-001.

Garantir:

- escopo correto;

- permissões adequadas;

- ausência de privilégios indevidos;

- autorização no backend;

- auditoria.

10. Preparação dos usuários

Antes da utilização real, fornecer preparação mínima sobre:

- acesso;

- responsabilidades;

- fluxo operacional;

- funcionalidades relevantes;

- tratamento de erros;

- exceções;

- utilização offline quando aplicável.

O treinamento deverá ser objetivo e orientado à operação real.

11. Registro de problemas

Todo problema relevante deverá ser registrado.

Registrar, sempre que possível:

- usuário;

- data/hora;

- processo;

- contexto;

- descrição;

- impacto;

- frequência;

- criticidade;

- classificação;

- responsável;

- solução;

- status.

12. Classificação das necessidades

Classificar as ocorrências como:

- defeito;

- erro de dados;

- erro de configuração;

- necessidade essencial do produto;

- melhoria;

- necessidade específica do cliente;

- dúvida operacional;

- solicitação fora do escopo.

Não transformar automaticamente uma solicitação em requisito de desenvolvimento.

13. Critério para alteração do MVP

Uma necessidade poderá justificar alteração do MVP quando:

- bloquear o fluxo principal;

- comprometer integridade;

- comprometer segurança;

- representar obrigação legal;

- demonstrar erro em uma premissa fundamental;

- for indispensável ao propósito do produto.

Solicitações específicas da JR Box não deverão ser incorporadas automaticamente.

Avaliar se a necessidade deve ser tratada como:

- configuração;

- funcionalidade padrão;

- melhoria futura;

- customização controlada;

- solicitação não aplicável.

14. Segurança

Durante o piloto garantir:

- isolamento entre empresas;

- autorização no backend;

- controle de acesso;

- auditoria;

- rastreabilidade;

- proteção de dados;

- segurança das credenciais;

- privacidade.

Qualquer falha grave de segurança deverá ser tratada como prioridade máxima.

15. Operação offline

Quando aplicável, validar conforme ADR-005 e ADR-008:

- persistência local;

- fila de operações;

- sincronização;

- idempotência;

- revalidação pelo servidor;

- tratamento de conflitos;

- recuperação de erros;

- confirmação do servidor.

O servidor permanece como fonte oficial dos dados.

16. Notificações

Avaliar, quando aplicável:

- notificações internas;

- e-mail;

- push;

- preferências;

- criticidade;

- rastreabilidade;

- comportamento em falhas.

Nenhum canal externo deverá ser requisito único para continuidade do fluxo operacional.

17. Fiscal

Validar somente as necessidades fiscais efetivamente presentes na operação da JR Box.

Seguir o ADR-004.

Não desenvolver funcionalidades fiscais apenas por hipótese ou antecipação.

18. Indicadores

Acompanhar, sempre que possível:

- pedidos processados;

- usuários ativos;

- etapas utilizadas;

- pedidos concluídos;

- pedidos parciais;

- ocorrências;

- bloqueios;

- retrabalhos;

- erros;

- tempos de execução;

- falhas de sincronização;

- problemas de dados;

- solicitações de melhoria;

- dependência de processos externos.

Os indicadores devem apoiar a avaliação do piloto.

Não criar BI avançado para o piloto.

19. Critérios de sucesso

Considerar o piloto bem-sucedido quando houver evidência de que:

- pedidos reais podem ser processados;

- o fluxo principal pode ser executado;

- usuários conseguem executar suas responsabilidades;

- dados permanecem consistentes;

- existe rastreabilidade;

- principais bloqueios podem ser tratados;

- operações parciais são corretamente representadas;

- isolamento entre empresas é preservado;

- a dependência de controles externos para o núcleo da operação é reduzida;

- problemas e necessidades podem ser identificados e classificados;

- o produto apresenta condições de utilização e evolução.

20. Critérios de interrupção

Interromper ou reduzir temporariamente o piloto quando houver:

- falha grave de segurança;

- vazamento entre empresas;

- perda significativa de dados;

- inconsistência crítica;

- impossibilidade de executar o fluxo principal;

- falha estrutural impeditiva;

- descumprimento legal relevante;

- impossibilidade operacional de continuidade.

Registrar e analisar formalmente qualquer interrupção.

21. Avaliação final

Ao final do período previsto, realizar avaliação formal.

Avaliar:

- objetivos;

- resultados;

- indicadores;

- problemas;

- feedbacks;

- estabilidade;

- segurança;

- integridade;

- rastreabilidade;

- aderência ao fluxo;

- necessidades identificadas;

- alterações realizadas;

- backlog gerado.

22. Resultado do piloto

Classificar o resultado em uma das categorias:

A — Aprovado

MVP demonstrou capacidade suficiente para utilização e evolução.

B — Aprovado com ajustes

Produto viável, mas necessita de correções ou melhorias relevantes.

C — Requer nova validação

Evidências insuficientes para conclusão.

D — Reavaliar premissa

Uma ou mais premissas fundamentais precisam ser revistas.

Registrar formalmente a classificação.

23. Continuidade

Após o piloto, poderá ocorrer:

- continuidade da operação;

- correções;

- nova validação;

- expansão controlada;

- priorização da Release 1;

- revisão de decisões;

- reavaliação de premissas.

Alterações estruturais deverão ser formalizadas nos documentos correspondentes.

24. Governança

Não permitir alterações informais de:

- arquitetura;

- escopo do MVP;

- segurança;

- permissões;

- modelo de dados;

- decisões dos ADRs.

O piloto é um mecanismo de validação e aprendizado.

Não é mecanismo para alteração informal do produto.

25. Princípio de decisão

Para qualquer solicitação surgida durante o piloto, perguntar:

Isso é necessário para que o produto cumpra sua finalidade como SaaS genérico?

Não utilizar como critério principal:

“A JR Box solicitou.”

A necessidade deve ser avaliada pela perspectiva do produto.

26. Resultado esperado

Ao final da execução do piloto deverá existir evidência suficiente para determinar se o MVP:

- funciona em operação real;

- suporta o fluxo principal;

- preserva dados;

- mantém rastreabilidade;

- atende às responsabilidades dos usuários;

- trata exceções;

- mantém segurança e isolamento;

- possui condições de evolução.

27. Regra final para implementação

O desenvolvimento e a operação do piloto deverão obedecer simultaneamente aos ADRs:

- ADR-001 — Usuários / Permissões;

- ADR-002 — MVP e Escopo do Produto;

- ADR-003 — Cliente-Piloto;

- ADR-004 — Fiscal;

- ADR-005 — Offline;

- ADR-007 — Notificações;

- ADR-008 — Plataforma do aplicativo de campo.

Em caso de conflito entre uma solicitação operacional do piloto e uma decisão arquitetural aprovada, não alterar automaticamente a arquitetura.

Registrar a necessidade e encaminhá-la pelo processo de governança.

28. Referência

Este prompt deriva do:

ADR-003 — Cliente-Piloto — Versão 2.1

Status: APROVADO

O ADR permanece como documento oficial da decisão.

Este prompt representa a tradução da decisão em requisitos operacionais e de implementação.

Cliente-piloto: JR Box
Responsável interno: Rafael
Período: 01/10/2026 a 15/10/2026

Princípio central:

O piloto valida o produto; não transforma o produto em um projeto exclusivo para o cliente-piloto.