PROMPT FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO

ADR-003 — Estratégia e Cronograma do Cliente-Piloto

Versão 2.3

Implemente e configure os requisitos decorrentes do ADR-003 v2.3, respeitando integralmente todos os ADRs aprovados e consolidados do projeto.

Este prompt é exclusivamente de implementação.
Não altere decisões arquiteturais ou regras definidas em outros ADRs.

1. CLIENTE-PILOTO

O primeiro cliente-piloto oficial do SaaS é:

JR Box

Contato operacional:

Rafael

Essas informações devem ser utilizadas na configuração, documentação e identificação do ambiente de piloto.

Não criar regras de negócio exclusivas da JR Box no núcleo do produto.

2. PERÍODO OFICIAL DO PILOTO

O período oficial do piloto é:

Início: 01/10/2026
Duração: 12 meses
Término previsto: 30/09/2027

A duração anterior de 15 dias não é mais válida.

Não interpretar 01/10/2026 como obrigação de que todas as funcionalidades do MVP estejam validadas imediatamente nessa data.

3. OBJETIVO DO PILOTO

O objetivo é validar o MVP em uma operação empresarial real, observando:

- aderência aos processos;

- funcionamento dos fluxos;

- integridade dos dados;

- rastreabilidade;

- permissões;

- estabilidade;

- desempenho;

- sincronização;

- funcionamento offline, quando aplicável;

- experiência dos usuários;

- capacidade de acompanhar pedidos reais.

O piloto não é apenas uma demonstração comercial.

4. ESCOPO

O piloto deve validar exclusivamente o MVP definido no ADR-002.

Funcionalidades futuras não fazem parte automaticamente do piloto.

Uma necessidade identificada durante o piloto deverá ser classificada como:

- correção;

- melhoria;

- evolução;

- novo requisito.

Não ampliar automaticamente o escopo do MVP.

5. OPERAÇÃO REAL

Utilizar dados e operações reais da JR Box dentro do escopo aprovado.

Garantir:

- isolamento do tenant;

- RLS;

- autenticação;

- autorização;

- auditoria;

- rastreabilidade;

- proteção dos dados.

O ambiente de piloto deve possuir os mesmos requisitos de segurança aplicáveis ao produto.

6. CICLO COMPLETO DOS PEDIDOS

O sistema deve permitir acompanhar pedidos reais ao longo das etapas aplicáveis.

Preservar:

- origem;

- alterações;

- responsáveis;

- estados;

- vínculos;

- histórico;

- etapas executadas;

- conclusão.

O término do período de piloto não deve encerrar artificialmente pedidos ainda em andamento.

7. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Durante o piloto, registrar:

- bugs;

- erros;

- inconsistências;

- sugestões;

- dificuldades de uso;

- problemas de processo;

- falhas de integração;

- incidentes;

- melhorias.

Sempre que aplicável, registrar:

- descrição;

- data;

- usuário;

- módulo;

- prioridade;

- status;

- responsável;

- solução;

- data de resolução.

8. EVOLUÇÕES DURANTE O PILOTO

Correções e melhorias podem ser implementadas durante os 12 meses.

Toda alteração deve preservar:

- integridade dos dados;

- histórico;

- rastreabilidade;

- segurança;

- compatibilidade com os fluxos existentes.

Não transformar uma necessidade específica da JR Box em regra global sem decisão formal.

Mudanças arquiteturais relevantes devem ser registradas no ADR correspondente.

9. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

9.1 Funcionais

Verificar:

- execução correta dos fluxos;

- regras de negócio;

- consistência dos estados;

- integridade dos dados;

- ausência de perda de informação.

9.2 Operacionais

Verificar:

- capacidade dos usuários de executar suas atividades;

- rastreabilidade dos pedidos;

- redução de controles paralelos, quando aplicável;

- aderência ao processo real.

9.3 Técnicos

Verificar:

- estabilidade;

- desempenho;

- sincronização;

- funcionamento offline;

- recuperação de falhas;

- segurança;

- isolamento entre tenants.

9.4 Produto

Avaliar:

- aderência à operação;

- feedback dos usuários;

- dificuldades;

- necessidades de melhoria;

- funcionalidades prioritárias;

- limitações conhecidas.

10. CRITÉRIO DE SUCESSO

O sucesso do piloto não será determinado apenas por:

- duração;

- número de usuários;

- número de acessos;

- quantidade de pedidos.

A avaliação deverá considerar evidências de operação real e a capacidade de acompanhar pedidos através do fluxo aplicável mantendo:

- integridade;

- rastreabilidade;

- histórico;

- consistência;

- segurança.

Deverá ser possível observar pelo menos um ou mais ciclos reais completos de pedidos durante o período, conforme a natureza e duração das operações da JR Box.

11. ENCERRAMENTO DO PILOTO

Ao final do período:

30/09/2027

realizar avaliação formal.

Consolidar:

- pedidos acompanhados;

- ciclos completos;

- problemas encontrados;

- problemas corrigidos;

- melhorias implementadas;

- estabilidade;

- feedback dos usuários;

- limitações;

- pendências;

- recomendações.

Não excluir automaticamente dados do piloto.

Não encerrar artificialmente pedidos que ainda estejam em andamento.

12. SEGURANÇA

O fato de ser um piloto não reduz os requisitos de segurança.

Aplicar integralmente:

- autenticação;

- autorização;

- RLS;

- isolamento por tenant;

- auditoria;

- controle de acesso;

- proteção de dados;

- princípio do menor privilégio.

13. NÃO REGRESSÃO

A implementação deste ADR não poderá:

- alterar o MVP sem aprovação;

- reduzir segurança;

- reduzir isolamento entre tenants;

- modificar permissões;

- eliminar histórico;

- eliminar auditoria;

- criar funcionalidades fiscais fora do escopo;

- criar regras permanentes específicas da JR Box;

- encerrar pedidos automaticamente no final do piloto.

14. REGRA SOBRE O PRAZO

A duração oficial é:

01/10/2026 → 30/09/2027

Não utilizar o prazo anterior de 15 dias.

Caso seja necessária nova alteração de datas ou duração, ela deverá ser formalmente registrada em nova versão do ADR-003, com justificativa e impacto.

Não alterar o cronograma informalmente no código ou na configuração.

15. INSTRUÇÃO FINAL AO IMPLEMENTADOR

Antes de implementar:

- leia o ADR-003 v2.3;

- leia o ADR-002 e demais ADRs relacionados;

- valide dependências;

- identifique conflitos;

- não invente regras;

- não amplie o escopo;

- não crie regras exclusivas permanentes para a JR Box;

- registre qualquer requisito não especificado.

Decisão oficial

JR Box é o cliente-piloto do SaaS. Rafael é o contato operacional. O piloto inicia em 01/10/2026 e possui duração de 12 meses, com término previsto em 30/09/2027.

O objetivo é validar o produto em operação real durante um período suficientemente longo para observar ciclos completos, diferentes situações operacionais e a evolução do sistema.

O prazo de 15 dias está revogado.